

**中华人民共和国**

**亚洲基础设施投资银行贷款**

**河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害**

**灾后恢复重建项目-焦作子项目**

（贷款编号：L0543A）

田涧沟(影视路-普济河)治理工程

**国内竞争性招标**

**招标编号：0701-244703160083**

**合同号：JZTJ121A、JZTJ121B**

**焦招[2024]-041**

**招标文件**

**（商务部分）**

**招标人：焦作市住房和城乡建设局**

**招标代理：中技国际招标有限公司**

**2024年7月**

目 录

[第一篇　招标程序 3](#_Toc110330463)

[第一章　投标人须知 4](#_Toc110330464)

[第二章　投标资料表 20](#_Toc110330465)

[第三章　评标和资格标准 26](#_Toc110330466)

[第四章　投标文件格式 43](#_Toc110330467)

[第五章　合格国家 73](#_Toc110330468)

[第二篇　业主要求 74](#_Toc110330469)

[第六章　业主要求 74](#_Toc110330470)

[第三篇　合同 81](#_Toc110330471)

[第七章　一般合同条款 82](#_Toc110330472)

[第八章　特殊合同条款 101](#_Toc110330473)

[第九章　合同格式 110](#_Toc110330474)

第一篇　招标程序

## 第一章　投标人须知

第一节　总则 6

第1条　投标范围 6

第2条　资金来源 6

第3条　禁止行为 6

第4条　合格投标人 7

第5条　合格材料、设备和服务 8

第二节　招标文件的内容 9

第6条　招标文件的章节 9

第7条　对招标文件的澄清与投诉、现场考察和标前会议 9

第8条　招标文件的修改 10

第三节　投标文件的编制 10

第9条　投标费用 10

第10条　投标文件的语言 10

第11条　投标文件的构成 10

第12条　投标函和报价表 11

第13条　替代方案 11

第14条　投标报价和折扣 11

第15条　投标货币 12

第16条　构成技术建议书的文件 12

第17条　证明投标人合格性的文件 12

第18条　投标有效期 12

第19条　投标保证金 12

第20条　投标文件的式样和签署 13

第四节　投标文件的递交和开启 13

第21条　投标文件的递交、密封和标记 13

第22条　投标截止时间 13

第23条　迟交的投标文件 14

第24条　投标文件的修改、替换和撤回 14

第25条　开标 14

第五节　投标文件的评审和比较 14

第26条　保密 14

第27条　投标文件的澄清 15

第28条　偏差、保留和遗漏 15

第29条　投标的响应性 15

第30条　不一致、错误和遗漏 15

第31条　算术错误的更正 16

第32条　评标 16

第33条　异常低价投标 16

第34条　不平衡报价或报价前置的投标 17

第35条　对投标人的资格审查 17

第36条　业主接受和拒绝任何或所有投标的权利 18

第37条　停顿期 18

第六节　合同的授予 18

第38条　授予合同的标准 18

第39条　中标通知书 18

第40条　签订合同 18

第41条　履约保证金 19

第42条　调解员 19

第43条　投标人的投诉 19

### 第一节　总则

#### 第1条　投标范围

1.1　本次招标的工程内容详见本招标文件第六章。业主名称、招标名称及其编号、合同名称及其编号详见**“投标资料表”**。

1.2　在本招标文件中：

（1）“书面形式”系指送达的、文字记载形式的意思表示（如邮件、电子邮件、传真、电传等）。

（2）“天”指日历天数。除非明确指明为工作日天数。工作日指在中国的工作日，不包括官方公共假日。

（3）”ESHS”指环境、社会（包括性剥削、性虐待以及性暴力）、健康和安全。

#### 第2条　资金来源

2.1　**“投标资料表”**所述借款人或贷款接受人（以下简称“借款人”、“业主”或“招标人”）已经从亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”或“银行”）申请或获得资金（以下简称“资金”）用于支付**“投标资料表”**所述项目的费用。借款人准备将其中的一部分资金用于支付本次招标所签订的合同项下的合格支出。

2.2　 只有中国政府提出申请，经亚投行同意，并且各个方面都符合亚投行和中国政府之间签署的贷款协定的条款和条件，亚投行才会根据贷款协定的条款和条件支付该款项。如果就亚投行所知，对某人或某实体的付款或进口货物是联合国安理会根据联合国宪章第七章的规定所禁止的，则贷款协定禁止从贷款帐户中提款用于支付该款项或进口该货物。除借款人外，任何其它各方均不得从贷款协定中取得任何权利或对资金提出任何要求。

#### 第3条　禁止行为

3.1 亚投行《借款人采购规则（2016版并不时更新）》要求借款人（以及亚投行资助的所有其他受益人）以及亚投行资助的项目合同下的投标人、供应商、承包商、特许经营者和咨询顾问均遵守亚投行关于禁止行为的政策，在合同的采购、执行和实施过程中遵守最高标准的透明度和诚信。

3.2 就本条款目的而言，亚投行将禁止行为定义如下：

（1）“胁迫行为”系指直接或间接地损害或伤害，或威胁将要损害或伤害人身或财产安全，以不正当地影响另一方的行为；

（2）“共谋行为”系指由双方或多方设计的一种为达到不当目的的安排，包括不正当地影响另一方的行为；

（3）“腐败行为”系指直接地或间接地提供、给予、收受或要求任何有价财物来不正当地影响另一方的行为；

（4）“欺诈行为”系指任何行为或隐瞒，包括任何有意或无意地误导，或企图误导一方以获得财物或其它方面的利益或逃避义务；

（5）“滥用资源”系指有意或无意地不当使用银行资源；

（6）“妨碍行为”系指：（i）销毁、伪造、篡改或隐瞒银行调查所需的证据材料以妨碍银行调查，（ii）向调查人员做出虚假证明以严重妨碍亚投行对禁止行为进行调查，（iii）未能遵守提供与亚投行调查有关的信息、文件或记录的要求；（iv）威胁、骚扰或恐吓任何一方使其无法透露与调查相关的所知信息或参与调查；或（v）严重妨碍亚投行行使合同所赋予的审计、检查或获取信息的权利；

（7）“盗窃”系指挪用属于另一方的财产。

3.3 在亚投行资助合同的采购、授予或执行过程中发生或疑似发生的任何禁止行为，将按照亚投行禁止行为政策的规定进行处理。供应商、承包商、服务提供商和咨询顾问，以及借款人应充分配合亚投行（或“借款人采购规则”规定有权利进行调查的联合资助方）根据亚投行禁止行为政策对任何被指控的禁止行为进行调查，并允许亚投行或其代表（包括联合资助方）检查可能与此类调查相关的账户、记录和其他文件，并由亚投行指定的审计师对其进行审计。

3.4 如果项目是主权担保贷款，亚投行（或根据亚投行“借款人采购规则”规定进行调查的联合资助方）：

（1）可以针对与项目相关的禁止行为采取以下任何附加行动：

（i） 拒绝授予合同， 如果确定推荐的中标候选人或其任何人员、代理人、顾问、分包商、服务提供商、供应商或其雇员直接或间接地，在竞争有关合同时从事禁止行为；

（ii） 取消分配给该合同的尚未拨付的贷款余额（并要求偿还分配给该合同的已拨付的贷款），如果在任何时候确定借款人代表或任一部分贷款接收方的代表在有关合同的采购、管理或执行期间从事禁止行为；

（2） 要求在招标文件和合同中包含一个条款，要求投标人、供应商和承包商及其分包商、代理人、人员、咨询顾问、服务提供商或供应商允许亚投行（或“借款人采购规则”规定有权利进行调查的联合资助方）或其代表检查其与投标和履行合同有关的账户、记录和其它文件，并由亚投行指定的审计师对其进行审计。

3.5　投标人应知晓第七章一般合同条款第23.2款和58.2款（8）项中的有关规定。

#### 第4条　合格投标人

4.1　任何国家的任何公司均可参加投标，无论该国家是否为亚投行的成员国。无论是国有企业还是民营企业均可参加投标。国有企业作为投标人的合格性取决于投标人须知第4.5款的规定。除**“投标资料表”**另有规定外，投标人还可以是根据协议组成的联合体，或根据有法律效力的意向协议将要组成的联合体。如果是联合体：

（1）联合体全体成员应共同地和分别地承担履行合同条款规定的合同义务；

（2）联合体应指定一个成员为联合体牵头方，授权其在本次投标期间代表任一或全体成员处理相关业务。如果联合体中标，该牵头方还将在履行合同期间代表任一或全体成员处理相关业务。

4.2　投标人及组成投标人的联合体各方都应具有本招标文件第五章所规定的合格国家国籍。如果投标人的公司章程或者运营条例或者其它注册文件（视情况而异）表明该投标人是根据某国法律组成、设立或注册成立的并按照这些法律运营，则该投标人即被认为拥有该国国籍。该规定也将适用于确认合同（包括相关服务）任何部分的分包商或供应商或者分包咨询顾问的国籍。

4.3　投标人不得存在利益冲突。所有存在利益冲突的投标人均为不合格的投标人。就本招标过程而言，如果投标人之间存在（但不仅限于）下述情形之一的，则被认为存在利益冲突：

（1）直接或间接地控制另一投标人、受另一投标人控制或双方处于共同控制之下；

（2）收到或已经收到来自另一投标人的任何直接或间接补贴；

（3）与另一投标人有相同的法定代表人；

（4）投标人之间直接地或通过第三方存在着某种联系，使他们能够在本次招标过程中获得对方的的投标信息或不适当地影响对方的投标，或影响业主关于本次招标的决定；

（5）同一个公司，无论单独或者以联合体成员名义，参与了本次招标同一合同一个以上的投标（“投标人须知”第13条允许的替代方案的情形除外）。参与一个以上的投标将导致其所参与的所有投标均被拒绝。但是，该情形并不包括：（i）某公司以分包商身份参与本次招标同一合同一个以上的投标；（ii）投标人作为分包商参与本次招标同一合同中的另一个投标（如**“投标资料表”**允许）；

（6）其任何关联机构（投标人直接或间接地控制该公司、被该公司控制，或与该公司被共同控制）作为咨询顾问参与了本招标文件中工程的设计或技术规范的准备；

（7）投标人与已被借款人聘为或将要聘为本次招标合同的项目监理有关联；

（8）该投标人将提供的货物、工程或非咨询服务源于或直接相关于该公司或其关联机构为本项目的准备或实施所提供的咨询服务；

（9）与借款人（或项目实施机构、亚投行资助的任何其他受益人、代表借款人或代表借款人行事的任何相关方）的专业人员有密切的业务或家庭关系，而该专业人员直接或间接的参与了与该投标人相关的合同的以下任何工作之一：

1. 编制本招标文件，尤其是技术规范，
2. 本合同的评标，
3. 本合同的实施或监督，除非由该关系产生的冲突已在整个招标过程和合同执行过程中以亚投行可接受的方式得到解决；

（10）是借款人的关联机构或借款人聘用的采购代理的关联机构，除非借款人能提供使亚投行满意的证据，证明该投标人其一方面与借款人之间不存在重大的共同所有权、影响或控制关系，另一方面与借款人的代理人及关联机构之间不存在重大的共同所有权、影响或控制关系。

4.4　在投标截止时间或其随后的时间内，被亚投行根据其禁止行为政策（参见“投标人须知”第3条）临时暂停投标资格或被宣布制裁的企业不得参与亚投行融资、管理或者支持的任何项目采购工作，或在财务或其他方面从亚投行资助合同中获益，无论制裁是由亚投行直接发起还是根据多边开发银行联合制裁协议而实施的。被制裁的企业和个人名单详见**“投标资料表”**。

4.5　 国有企业只有在以亚投行可接受的方式证明其同时满足以下规定，才是本次招标的合格投标人 ：

（1）为商业目的而设立，并按商业规则运作；

（2）在财务上和管理上独立；

（3）日常管理不受政府控制；

（4）不受业主的监督管理。

4.6　在业主提出合理要求时，投标人应向业主提供证据，证明其能够继续满足合格性的要求。

4.7　根据联合国安理会按照联合国宪章第七章所作出的决定，中国禁止从某国进口货物或与之签订工程和服务合同，并且禁止向该国人员或实体支付款项，则该国的投标人为不合格投标人。

4.8 如果在本次招标之前进行了资格预审，那么只有资格预审合格的投标人方可投标。

4.9 中国法律法规禁止与某国发生商业往来，且亚投行认可这样的排除并不妨碍采购的有效竞争性，则该国的投标人为不合格投标人。这些不合格投标人在**“投标资料表”**中列明。

#### 第5条　合格材料、设备和服务

5.1　本次招标的材料、设备和服务的原产地均应来自本招标文件第五章规定的合格国家，并且，本次招标项下合同所发生的所有费用仅限于这些材料、设备和服务。在业主提出要求时，投标人应提供材料、设备和服务的“原产地”证明。

5.2　上述 “原产地”系指材料和设备开采、生长、种植、生产、制造或加工以及服务提供的地方，或者通过制造、加工或装配主要部件，材料和设备完成了生产过程，并最终形成在商业上被确认为其基本特征已与其所合用的部件有着实质性区别的产品的地方。

### 第二节　招标文件的内容

#### 第6条　招标文件的章节

6.1　本招标文件分为三篇，包括以下章节。本招标文件应与根据“投标人须知”第8条的规定而发出的补遗一起阅读。

**第一篇　招标程序**

第一章　投标人须知

第二章　投标资料表

第三章　评标和资格标准

第四章　投标文件格式

第五章　合格国家

**第二篇　业主要求**

第六章　业主要求

**第三篇　合同**

第七章　一般合同条款

第八章　特殊合同条款

第九章　合同格式

6.2　业主发出的投标邀请函不是本招标文件的组成部分。

6.3　如果招标文件及其补遗不是直接从业主获得的，业主对它们的完整性不承担任何责任。

6.4　投标人应认真阅读本招标文件中所有的说明、格式、条款和规范等要求。没有递交本招标文件所要求的全部信息或文件的投标可能被拒绝。

#### 第7条　对招标文件的澄清与投诉、现场考察和标前会议

7.1　投标人对本招标文件的任何澄清要求，均应按照**“投标资料表”**规定的地址，以书面形式与业主联系。如果**“投标资料表”**第7.5款规定有标前会议，投标人也可在标前会议上提出其澄清要求。所有澄清要求必须在**“投标资料表”** 第7.1款规定的时间内发给业主。业主将把书面答复送达每个直接从业主获得本招标文件的投标人。答复中将说明所提出的问题，但不说明问题的来源。如果由于澄清的需要而必须修改本招标文件，业主将根据“投标人须知”第8条和第22.2款规定的程序进行。

7.2 投标人对本招标文件的任何投诉，也均应按照 **“投标资料表”**规定的地址，以书面形式与业主联系。所有投诉必须在**“投标资料表”**第7.1款规定的时间内发给业主。业主在收到投诉后3个工作日之内将回复投诉人确认已收到投诉，并在收到投诉后7个工作日之内或合理时间内就投诉内容答复投诉人。根据投诉情况，如果业主认为有必要修改招标文件，应按照“投标人须知”第8条和第22.2款规定的程序对招标文件进行修改。

7.3　鼓励投标人对施工现场及其周边环境进行考察，并收集编制投标文件和签订施工合同所需要的全部信息。投标人应自行承担考察现场的全部风险、责任和费用。

7.4 投标人及其人员或代理，经业主同意后，可进入业主区域和地界进行现场考察。但前提条件是，投标人及其人员或代理同意免除业主及其人员或代理与现场考察有关的任何责任和赔偿，并承担因现场考查引起的人员伤亡、财产损失或损坏和赔偿其它损失、损坏、支付成本和费用的全部责任。

7.5 如果**“投标资料表”**规定了标前会议，业主将邀请投标人指定的代表参加标前会议。标前会议的目的是澄清投标人在此阶段提出的疑问并回答有关问题。

7.6 投标人应尽早以书面形式提出问题，并在标前会议7天前递交给业主。

7.7 标前会议的会议纪要，将根据“投标人须知”第6.3款的规定，及时地提供给从业主获得本招标文件的投标人。会议纪要应包括：①投标人递交的问题，但不说明其来源；②标前会上对问题所给予的答复；以及③标前会议之后准备给予的答复等。因标前会议的召开而必须对招标文件进行修改的，将由业主根据“投标人须知”第8条的规定，以补遗的方式另行通知投标人，而不通过标前会议纪要进行修改。

7.8 未出席标前会议不能作为否定投标人资格的理由。

#### 第8条　招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前的任何时候，业主可以通过补遗的方式对本招标文件进行修改。

8.2 补遗为本招标文件的组成部分。业主将以书面形式将补遗送达所有直接从业主获得本招标文件的投标人。

8.3 为使投标人在编写投标文件时有合理的时间对补遗进行研究，业主可以根据“投标人须知”第22.2款的规定，自行决定推迟投标截止时间。

### 第三节　投标文件的编制

#### 第9条　投标费用

9.1 投标人应承担所有与编写和递交投标文件有关的费用。不论投标结果如何，业主均无义务或责任承担这些费用。

#### 第10条　投标文件的语言

10.1　投标人递交的投标文件以及投标人与业主之间就投标所发生的往来函电和文件均应以中文书写。作为投标文件一部分的支持文件和印制文献可以使用另一种语言，但相应的内容应附有中文翻译。在解释投标文件时，仅以中文翻译为准。

#### 第11条　投标文件的构成

11.1　投标文件应包括下列部分：

（1）“投标人须知”第12条规定的投标函；

（2）“投标人须知”第12条、第14条和第15条规定或**“投标资料表”**规定的全部报价表；

（3）“投标人须知”第19条规定的投标保证金；

（4） “投标人须知”第13条允许的替代方案；

（5）“投标人须知”第4条和第5条规定的证明文件，以证明投标人的合格性；

（6）“投标人须知”第20.2款规定的书面授权，以确认投标文件的签字人能够代表投标人；

（7）“投标人须知”第17条规定的证明文件，以证明投标人有资格和能力实施本合同；

（8）“投标人须知”第16条规定的技术建议书；

（9）在投标文件是由联合体递交时，须提交联营协议或意向联营的信函及联营协议的草稿，联合体各方将承担并完成的工程部分的说明应包含在以上文件中并正式签字；

（10）**“投标资料表”**要求的其它文件。

#### 第12条　投标函和报价表

12.1　投标人应使用本招标文件第四章规定的格式编制投标函和报价表。投标函必须填写完整且不得修改其格式。业主不接受任何替代格式的投标函。投标函中全部空格都应填入所要求的信息。

#### 第13条　替代方案

13.1　除非**“投标资料表”**另有规定，替代方案不予考虑。

13.2　当明确要求有替代完工时间时，**“投标资料表”**将对此进行说明，并规定评审不同完工时间所使用的方法。

13.3　根据“投标人须知”第13.1款的规定并以下述“投标人须知”第13.4款为准，投标人希望按照本招标文件的要求递交替代方案时，应首先对本招标文件所描述的业主技术方案进行报价，再提供对替代方案进行评审所需要的全部信息，包括图纸、设计计算书、技术规范、投标报价明细以及建议的施工方法和其它相关资料。只有符合业主技术方案的最低评标价的投标人所提出的替代方案才会被考虑。

13.4　在“**投标资料表**”有规定时，投标人才允许为工程的规定部分递交替代方案。该部分将在**“投标资料表”**中规定并在第六章中进行描述。相关的评审方法将在第三章中规定。

#### 第14条　投标报价和折扣

14.1　投标人在投标函和报价表中所报出的价格和折扣应满足下述各款的要求。

14.2　投标人应就“投标人须知”第1.1款所描述的全部工程进行投标，为第四章所确定的所有项目进行报价。对于计量合同，投标人应填报工程量清单中列出的所有工程项目的单价和合价。投标人没有填报单价或价格的项目在完成后将得不到业主的付款。这些项目的费用将被认为已包括在工程量清单的其它项目的单价和价格中。

14.3　投标函中的报价应是不包含任何折扣的投标总价。没有投标总价的投标函可能导致其投标被拒绝。

14.4　根据“投标人须知”第12.1款的规定，投标函中应包括无条件折扣及其使用方法。计量合同中只接受针对整个投标总价（扣除所有固定金额的暂定金和不可预见费）的一定金额或者比率的折扣。

14.5　除非**“投标资料表”**和合同条款另有规定，投标人的报价是固定的。如果投标人的报价在合同履行期间将根据合同条款的规定进行调整，投标人应在第四章 “投标文件格式”《价格调整表》中列出价格调整公式的指数和权重。业主可以要求投标人说明其指数和权重的合理性。缺少指数或权重数据将与投标人进行澄清。

14.6 如果“投标人须知”第1.1款允许，投标人可以针对一个或任何一个以上的合同（包）组合进行投标。希望就授予一个以上合同而提供价格折扣的投标人应在其投标文件中明确每一个包的价格折扣，或者一批合同中每个合同的价格折扣。如果所有合同是在同一时间递交和开标的，降价和折扣应按照“投标人须知”第14.4款递交。

14.7　在投标截止时间28天前已经生效的、应由投标人以合同款项支付的，或为了其它目的而支付的所有关税、税款和其它税费都应包括在投标人递交的单价、价格和投标总价中。

#### 第15条　投标货币

15.1　投标人应以人民币报价。

#### 第16条　构成技术建议书的文件

16.1　投标人应递交一份技术建议书，用第四章规定的格式说明施工方案、设备、人员、进度计划、环境-社会-健康-安全行为准则和其它内容。建议书应详细说明投标人的建议足以满足工程和完工日期的要求。

#### 第17条　证明投标人合格性的文件

17.1　为证明其符合“投标人须知”第4条规定的合格性，投标人应：

（1）提供本招标文件第四章中信息表所要求的相应信息；

（2）根据“投标人须知”第4.1款的规定，如果投标人是业已存在的联合体或将要成立的联合体，投标人应提供联合协议或将要组成联合体的意向协议。有关文件应由所有联合体或将要成立的联合体全体成员的法定代表人签字。

#### 第18条　投标有效期

18.1　投标文件应在业主规定的投标截止时间之后在**“投标资料表”**规定的期限内保持有效。投标有效期短于规定有效期的，投标将被业主视为不响应招标文件而拒绝。

18.2　在特殊情况下，在投标有效期期满之前，业主可以要求投标人延长其投标有效期。延长投标有效期的要求与答复均应使用书面形式。同时，投标保证金的有效期也应相应地延长。投标人可拒绝业主的延长投标有效期的要求，而其投标保证金不会被没收。除非“投标人须知”第18.3款另有规定，业主既不能要求也不能允许同意延长投标有效期的投标人修改其投标文件。

18.3　对于固定价合同，如果授予合同的时间超过原定的投标有效期56天以上，合同价格将按照**“投标资料表”**中规定的系数进行调整。除非**“投标资料表”**另有规定，投标文件的评审应以投标价为基础，而不考虑上述的调整。

#### 第19条　投标保证金

19.1　作为投标文件的一部分，投标人应递交投标保证金原件，其人民币金额在**“投标资料表”**中规定。

19.2　投标保证金可根据投标人的选择，采用以下任何形式：

（1）中国境内信誉良好银行出具的无条件保函；

（2）银行本票或者保兑支票；或

（3）“**投标资料表”**允许的其它形式，如银行电汇。

对于银行保函，投标保证金应使用第四章规定的投标保证金（银行保函）格式。投标保证金的有效期应超过投标有效期28天，或根据“投标人须知”第18.2款的规定延长了的投标有效期之后28天。

19.3　凡没有按“投标人须知”第19.1款的规定包括投标保证金的投标文件，将被业主视为不响应招标文件而被拒绝。

19.4　未中标人的投标保证金，业主将根据“投标人须知”第39条的规定，在中标的投标人签署了合同协议书并根据第41条递交了履约保证金以及环境-社会-健康-安全保证金（如**“投标资料表”**要求）后立即退还。

19.5　中标人的投标保证金，业主将在中标人签署了合同并根据第41条递交了所要求的履约保证金以及环境-社会-健康-安全保证金（如**“投标资料表”**要求）后尽快退还。

19.6　如果发生下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

（1）除“投标人须知”第18.2款规定的情况外，投标人在投标函中所规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人在规定期限内未能：

1. 根据“投标人须知”第40条的规定签订合同；
2. 根据“投标人须知”第41条的规定递交履约保证金以及环境-社会-健康-安全保证金（如**“投标资料表”**要求）。

19.7　除非“**投标资料表**”另有规定，联合体的投标保证金必须以递交投标文件的联合体的名义递交。如果在递交投标文件时该联合体尚未在法律上成立，联合体的投标保证金则必须以本招标文件第四章中投标人信息表第7项所提及的联合意向协议中的全体联合体成员的名义递交。

#### 第20条　投标文件的式样和签署

20.1　投标人应编制一套包括“投标人须知”第11条规定文件在内的投标文件正本一份，并清楚地标明“正本”字样。如果“投标人须知”第13条允许，替代方案投标文件应清楚地标明“替代方案”字样。另外，投标人还应递交**“投标资料表”**规定数量的副本，并且在每一份副本上清楚地标明“副本”字样。正本与副本内容不相符时，以正本为准。

20.2　投标文件的正本和所有的副本均应打印或用不退色墨水书写，由被正式授权的人员代表投标人签字。签字人的姓名与职务还应同时使用正楷书写或打印在签字的下方。该授权应包括**“投标资料表”**规定的书面确认书，且应包括在投标文件之中。

20.3　任何通过行间插字、删除和改写所做的涂改均应经投标文件签字人签字方才有效。

### 第四节　投标文件的递交和开启

#### 第21条　投标文件的递交、密封和标记

21.1　除非“投标资料表”允许投标人选用电子方式递交投标文件，投标人应采用邮寄或人员递交的方式递交投标文件。投标文件的递交、密封和标记方式如下：

（1）采用邮寄或人员递交方式递交投标文件的投标人，应将投标文件正本和每一份副本（如果“投标人须知”第13条允许，还应包括替代方案投标文件）分别密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”或“替代方案”字样。然后，再将所有包含正本、副本和替代方案的信封装在另一个信封中。其它的程序应是满足“投标人须知”第21.2款和第21.3款的要求。

（2）如果允许使用电子方式递交投标文件，投标人应遵循**“投标资料表”**规定的电子方式递交投标文件的程序。

21.2　内外信封均应：

（1）注明投标人的名称和地址；

（2）根据“投标人须知”第22.1款的规定，写明业主地址；

（3）注明“投标人须知”第1.1款规定的特别标识和**“投标资料表”**规定的其它标识；

（4）注明“投标人须知”第25.1款规定的开标时间之前不得启封的警告字样。

21.3　如果全部信封未按要求密封和加注标记，业主对误投或过早启封概不负责。

#### 第22条　投标截止时间

22.1　投标人应使业主在**“投标资料表”**规定的地址和投标截止时间之前收到投标文件。

22.2　业主可以根据“投标人须知”第8条的规定，自行决定通过修改招标文件而延后投标截止时间。在此情况下，业主和投标人与前一投标截止时间相关的权利和义务均应相应延续至新的投标截止时间。

#### 第23条　迟交的投标文件

23.1　根据“投标人须知”第22条的规定，业主将不再考虑投标截止时间之后收到的投标文件。在规定的投标截止时间之后收到的任何投标文件都将被宣布为递交迟到而被拒绝接受，并原封退还给投标人。

#### 第24条　投标文件的修改、替换和撤回

24.1　投标人在递交投标文件后，可根据“投标人须知”第21款的规定，通过递交书面通知修改、替换或撤回其投标文件。该书面通知应由授权代表签字，并附有“投标人须知”第20.2款要求的授权书（撤回通知无需副本）。投标文件的替换或修改必须附有书面通知。所有通知都应：

（1）根据“投标人须知”第20条和第21条的规定准备和递交。此外，有关的信封必须清楚地标明“撤回”、“替换”或“修改”的字样；

（2）使业主在“投标人须知”第22条规定的投标截止时间之前收到。

24.2　根据“投标人须知”第24.1款的规定而撤回的投标文件应原封退还给投标人。

24.3　从投标截止时间至投标人在投标函中确定的投标有效期期满之前的这段时间内或延后的时间内，投标人不得撤回、替换或修改其投标文件。

#### 第25条　开标

25.1　业主将在**“投标资料表”**规定的地点、日期和时间公开开标。如果“投标人须知”第21.1款允许电子投标，业主将按照**“投标资料表”**规定的电子开标程序开标。

25.2　首先，打开标有“撤回”字样的信封并宣读。装有相应投标文件的信封将不开启并原封退还投标人。如果收到的撤回书面通知中没有“授权书”证明签字是经授权代表投标人的，其投标文件将被启封。除非收到的撤回书面通知中包含有效的“授权书”并在开标时当众宣读，否则，不允许任何投标人撤回其投标文件。其次，打开标有“替换”字样的信封并宣读、记录和替换原来的投标文件。被替换的投标文件的信封将不开启并原封退还投标人。除非收到的替换书面通知中包含有效的“授权书”并在开标时当众宣读，否则，不允许任何投标人替换其投标文件。标有“修改”字样的信封将被打开并和原来的投标文件一起宣读和记录。除非收到的修改书面通知中包含有效的“授权书”并在开标时当众宣读和记录，否则，不允许任何投标人修改其投标文件。对投标文件包括投标价格的修改除非是装在单独的信封内并标识以“修改”，否则这种修改将不被考虑。只有在开标时启封、宣读和记录的投标文件才能在评标时给予考虑。

25.3　其它投标文件将依次逐一启封、宣读，包括投标人名称及是否有修改；投标报价，包括折扣和替代报价；是否递交投标保证金；以及业主认为适当的其它细节。只有在开标时宣读和记录的折扣和替代报价才能在评标时给予进考虑。除根据“投标人须知”第23.1款的规定拒绝迟到的投标文件外，开标时不得拒绝任何投标文件。

25.4　业主应准备一份开标记录。开标记录至少应包括下列信息：投标人名称及是否有撤回、替换或修改；投标报价（如有可能，应按合同列出），包括折扣和允许的替代报价；是否递交了投标保证金。应要求参加开标的投标人代表在开标记录上签名。没有投标人签名的开标记录并不影响所记录的内容和其有效性。开标记录副本应送达全部按时投标的投标人。

### 第五节　投标文件的评审和比较

#### 第26条　保密

26.1　在公布向中标人授予合同的决定之前，任何与投标文件的审查、评审和比较有关的、与对投标人的资格审查有关的、与合同授予建议有关的信息均不得向投标人或与该过程无关的其它人员披露。

26.2　投标人试图在投标文件审查、评审和比较方面、在投标人资格审查方面或在授予合同决定等方面影响业主的行为均可能导致其投标被拒绝。

26.3　尽管有“投标人须知”第26.2款的规定，从开标至授予合同这段期间内，如果投标人希望就招投标过程中的有关问题与业主联系，投标人应以书面形式进行。

#### 第27条　投标文件的澄清

27.1　为了协助对投标文件进行审查、评审和比较以及进行资格审查，业主可以自行决定，要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人递交的、非应业主要求的澄清一概不予考虑。业主有关澄清的要求和投标人的回复均应采用书面形式。除根据“投标人须知”第31条的规定，对业主在投标文件评审时发现的计算错误进行更正外，不得寻求、提供或允许对投标报价或实质性内容做任何更改。

27.2　如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒绝。

#### 第28条　偏差、保留和遗漏

28.1　在评标过程中，以下词语定义如下：

（1）“偏差”系指偏离招标文件的要求；

（2）“保留”系指有限制条件的接受或并非全部接受招标文件的要求；

（3）“遗漏”系指未能提交部分或全部招标文件要求的信息或文件。

#### 第29条　投标的响应性

29.1　业主只能依据“投标人须知”第11条规定的投标文件本身的内容确定投标的响应性。

29.2　实质性响应的投标应与本招标文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有实质性偏差、保留或遗漏。实质性偏差、保留或遗漏是指：

（1）实质上影响了本招标文件第六章规定的工程范围、质量或性能；

（2） 实质上限制了合同所规定的业主权利或投标人义务，并与本招标文件的规定不一致。

（3）如果进行更改，将不公平地影响到递交了实质性响应投标的其它投标人的竞争地位。

29.3　业主应对投标文件的技术建议书进行评审以确认本招标文件第六章所提出的要求全部得已满足，不存在实质性的偏差、保留或遗漏。

29.4　如果投标没有实质性响应本招标文件的要求，它将被业主拒绝。投标人不得通过修正其实质性偏差、保留或遗漏从而使其成为实质性响应投标。

#### 第30条　不一致、错误和遗漏

30.1　只有投标作出了实质性响应，业主才可能接受投标文件中任何不构成实质性偏离、保留的不一致或遗漏。

30.2　只有投标作出了实质性响应，业主才可能要求投标人在合理的时间内递交必要的信息或文件，更正其投标文件中与招标文件要求有关的非实质性的不一致或遗漏。与该不一致有关的信息或文件不应与投标报价有关。不能满足这一要求的投标人，其投标可能被拒绝。

30.3　只有投标作出了实质性响应，业主才可能修改可量化的与投标报价有关的非实质性不一致或遗漏。为此，投标报价需要进行调整，以反映遗漏或不一致之处的价格，其目的仅在于对投标报价进行比较。价格调整应按照本招标文件第三章中规定的方法进行。

#### 第31条　算术错误的更正

31.1　只有实质性响应的投标，业主才会按以下方法更正投标文件中的算术错误：

（1）对于计量合同，如果单价与数量之积与该品目的合价不一致，则以单价为准修改合价；除非业主认为单价中有明显的小数点错位，则以该品目的合价为准，修改单价。

（2）如果总价与合价之和不一致，则以合价为准修改总价。

（3） 如果汇总工程量清单中的投标价格和投标函第（3）项中的投标价格不一致，则以汇总工程量清单中的投标价格为准，修改投标函第（3）项中的投标价格。

（4）如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，则以文字表示的数值为准，除非用文字表示的数值与计算错误有关，在满足上述第（1）项和第（2）项的前提下，可以数字表示的数值为准。

31.2　如果递交了最低评标价的投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

#### 第32条　评标

32.1　业主将只使用本条规定的标准和方法对投标文件进行评审，而不考虑其它的标准或方法。

32.2　评审投标文件时，业主将考虑下列因素：

（1）投标报价，不包括计量合同工程量清单汇总表中的或单项工程价单中的暂定金和不可预见费，但包括有竞争性报价的计日工；

（2）根据“投标人须知”第31.1款所更正的算术错误对投标报价所做的价格调整；

（3）根据“投标人须知”第14.4款所报折扣对投标报价所做的价格调整；

（4）根据“投标人须知”第30.3款针对不一致处所做的调整；

（5）根据“投标人须知”第33条对是否为异常低价投标的评估和34条对是否为不平衡报价或报价前置的投标的评估；

（6）根据本招标文件第三章中的评审标准所作的调整。

32.3　评审投标文件时，适用于合同履行期间的价格调整条款所造成的影响不予考虑。

32.4　在多个合同同时招标时，如果招标文件允许投标人就一个以上的合同分别投标，并允许将一个以上的合同同时授予一个投标人，或由于一个投标人的资格条件不能在一个以上合同重复使用而只能部分合同推荐授标时，则最低合同组合评标价，包括投标函中的折扣，应按本招标文件第三章的规定进行评审。

32.5 业主将根据“投标人须知”第32.2款的规定对实质性响应招标文件要求的所有投标进行比较，以确定最低评标价的投标。

#### 第33条　异常低价投标

33.1 异常低价投标是指综合考虑投标的其它构成要素，其投标价格显得过低，以致对投标人根据所报价格履行合同的能力产生疑虑。

33.2 当投标价格显得异常低时，业主须采取以下三步措施：

（1）通过与工程预算、其他实质响应投标的价格和/或最近签订的类似合同价格相比较，来初步识别异常低的成本和单价；

（2）对投标人的资源投入和定价进行澄清和分析，包括管理费用、不可预见费和利润率；

（3）决定是否接受或拒绝该投标。

33.3 涉及以上33.2(2) 款的情形，业主将要求投标人就投标范围、提交的施工方案、进度计划、风险与责任的分配等对其投标报价进行书面解释，包括详细的成本分析和单价分析。这也可能包括有关制造过程中节省开支、所提供的服务或者施工方法、所采用技术解决方案以及任何关于投标人所提供的工程、设备或服务的可用特惠条件方面的信息。

33.4 在对投标人提供的解释和详细的价格分析进行审核后，业主可以：

（1）接受该投标，如果所提供的证据充分说明了其低价和低成本的合理性，这种情况下该投标不被视为异常低价投标；或

（2）接受该投标，但要求投标人自行承担费用将其履约保证金的金额增加到足以补偿业主在中标人违约时可能造成的经济损失。履约保证金的金额一般不得超过合同价格的20%。在这种情况下，业主将在评标过程中进行澄清，如果投标人不同意增加履约保证金金额，其投标将被拒绝；或

（3）拒绝该投标，如果所提供的证据不能充分说明其低价和低成本的合理性，则拒绝该投标，并且如有需要，对下一个排名的投标做类似的判定。

#### 第34条　不平衡报价或报价前置的投标

34.1 对于计量合同的最低评标价的投标，如果业主认为其存在严重的不平衡报价或前置报价，业主可要求投标人就工程量清单中的任何或全部项目提供详细的价格分析，以表明该价格与建议的施工方法和时间表之间存在着内在的一致性，以及提供原材料、设备和劳务的计价和来源的分析。

34.2 在对投标人提供的信息和详细的价格分析进行审核后，业主可以：

（1）接受该投标；或

（2）接受该投标，但要求投标人自费将其履约保证金的金额增加到足以补偿业主在中标人违约时可能造成的经济损失。履约保证金的金额一般不得超过合同价格的20%。在这种情况下，业主将在评标过程中进行澄清，如果投标人不同意增加履约保证金金额，其投标将被拒绝；或

（3）拒绝该投标，并且如有需要，对下一个排名的投标做类似的判定。

#### 第35条　对投标人的资格审查

35.1　业主将确认递交了实质性响应招标文件的最低评标价的投标人是否能够达到本招标文件第三章规定的资格标准。

35.2　业主对投标人资格的审查将基于投标人根据“投标人须知”第17.1款的规定所递交的资格证明文件。资格审查将不考虑其它公司的资格，如投标人的子公司、母公司、关联企业、分包商或任何不同于投标人的其它公司。

35.3　满足资格要求是授予合同的前提条件。未满足资格要求将导致其投标被拒绝。在此情况下，业主将对报出下一个最低评标价的投标人进行类似的资格审查以确定其是否有履行合同的能力。

35.4　报出最低评标价的投标人所建议的制造厂商或分包商应满足本招标文件中所要求的主要设备生产能力或单项工程施工能力的要求。该能力可根据本招标文件第三章规定的标准和方法进行审查，以确定其是否满足要求。必要时，制造厂商或分包商的参与应通过其与投标人之间所签订的意向书予以确认。如果制造厂商或分包商的能力不满足要求，该投标不会被拒绝（除非招标文件第三章“评标与资格标准”另有规定），但投标人应提供其它的制造厂商或分包商进行替代而其投标报价不得改变。

#### 第36条　业主接受和拒绝任何或所有投标的权利

36.1　业主保留在授予合同之前的任何时候接受或拒绝任何投标和取消招标程序的权利，而且对受影响的投标人不承担任何责任。在取消招标程序的情况下，所有投标文件，包括投标保证金将立即退还投标人。

#### 第37条　停顿期

37.1停顿期结束前不允许授标。停顿期从业主公示预授标意向的日期或通知各投标人预授标意向日期较早的时间起算。如果只收到一份投标文件或者招标的合同内容是为亚投行认可的应急处置，停顿期可以不适用。在中标通知书发出前，业主将填写第九章“合同格式”中的预授标意向，根据**“投标资料表”**规定以书面形式发给所有投标人或者在媒体或网站上进行公示。除非**“投标资料表”**中另有规定，停顿期应不少于3个工作日。预授标意向内容至少包括：

（1）业主的名称和地址；

（2）被授予合同的名称、编号及所使用的采购方式；

（3）所有投标人的名称、开标时的唱标价及经评审的评标价；

（4）投标文件因不响应、不符合资格标准、或未经评审而被拒绝的投标人的名称及其原因；

（5）推荐中标人的名称和合同价格；

（6）停顿期的到期日；

（7）在停顿期内提交情况说明和投诉的程序。

37.2 投标人对预授标意向的投诉应在停顿期内提交。若投诉在停顿期结束后提交，停顿期不会延长。业主在收到投诉后3个工作日之内将回复投诉人确认收到投诉，并在收到投诉后7个工作日或者合理时间内就投诉内容答复投诉人。

37.3　根据投标人须知第37.1款告知预授标意向后，如果有未中标的投标人提交情况说明，书面要求业主说明未中标的原因，业主必须尽快书面答复该投标人。

### 第六节　合同的授予

#### 第38条　授予合同的标准

38.1　除非业主决定行使“投标人须知”第36.1款赋予的权利，否则业主将把合同授予依照上述“投标人须知” 第32条至第35条的规定被认为递交了最低评标价而又实质性响应招标文件要求，并且满足资格标准要求的投标人。

#### 第39条　中标通知书

39.1　在投标有效期内以及按照“投标人须知”第37.1款规定的停顿期结束后，且停顿期内提交的投诉已经被圆满解决，业主将使用第九章“合同格式”里中标通知书的格式通知中标人其投标已被接受。

39.2　在中标通知书送达之日起10 个工作日内，业主将在**“投标资料表”**中列明的广泛发行的报刊上或可以自由进入的网站上刊登合同授予公告，公告以下信息：项目名称、合同名称、合同编号、中标人名称、中标价以及合同范围和工期。

39.3　在正式的合同准备完备和被签署之前，中标通知书的送达将视为合同成立。

#### 第40条　签订合同

40.1　在发布中标通知书后14天内，业主：

（1）将把由业主签字的合同发给中标人。该合同将包含业主和中标人之间达成的所有协议。在这种情况下，中标人必须在收到业主寄发的合同后14天内签署合同，并将合同发给业主；或者

（2）邀请中标人到指定的地点确认和签署合同。

#### 第41条　履约保证金

41.1　在收到中标通知书后28天内，中标人应根据合同条款以及“投标人须知”第33.3和34.2款的规定，采用本招标文件第九章“合同格式”规定的履约保证金以及环境-社会-健康-安全保证金（如**“投标资料表”**要求）形式或业主可接受的其它形式向业主提交履约保证金以及环境-社会-健康-安全保证金（如**“投标资料表”**要求）。

41.2　如果中标人未能根据上述要求提交履约保证金以及环境-社会-健康-安全保证金（如**“投标资料表”**要求）或签署合同协议书，业主将取消合同，并没收其投标保证金。在此情况下，业主将在投标有效期内把合同授予下一个递交了最低评标价，并实质性响应招标文件且满足资格标准要求的投标人。

#### 第42条　调解员

42.1　业主将建议**“投标资料表”**指定的人员作为合同的调解员。其每小时的报酬在**“投标资料表”**中规定，外加可报销费用。如果投标人不同意该建议，投标人应在其投标文件中提出。如果在中标通知书中业主不同意对调解员的任命，业主将提请特殊合同条款指定的调解员指定机构根据一般合同条款第24.1款任命调解员。

#### 第43条　投标人的投诉

43.1 任何对招标过程或合同授予决定的投诉应以书面形式发送给**“投标资料表”**第1.1款中规定的业主。相关投诉的处理办法在**“投标资料表”**中列明。

## 第二章　投标资料表

下述具体规定是对“第一章 投标人须知”内容的完善、补充或修改。如果两者之间存在冲突，则以本资料表为准。

|  |
| --- |
| **第一节　总则** |
| **第1.1款** | 业主名称：焦作市住房和城乡建设局业主地址、联系人及联系方式：地址：河南省焦作市解放区站前路88号建设大厦联系人：王坤、张旭电 话：0391-3550056邮 箱：zjjythxmb@163.com |
| 本次招标合同的名称、编号和内容：（1）合同名称：田涧沟(解放西路-林园路)治理工程合同号：JZTJ121A；本项目建设内容主要为：桩号K3+300-K4+990，长度为1690m。工程主要建设内容包括水利工程和截污管道工程。其中水利工程包括开挖疏浚河道、岸坡护砌、紫荆路、解放西路、新园路桥涵拆除重建等；截污管道工程为截污管道改线。合同预算价：3648.6万元；合同工期：9个月。（详见图纸）（2）合同名称：田涧沟(林园路-普济河)治理工程合同号：JZTJ121B本项目建设内容主要为：桩号K4+990-K6+867，长度为1877m。工程主要建设内容包括水利工程和截污管道工程。其中水利工程包括开挖疏浚河道、岸坡护砌、建设西路桥涵拆除重建等；截污管道工程为截污管道改线。合同预算价：3667.71万元；合同工期：9个月。（详见图纸）投标人可以针对单个合同或这些合同的任意组合进行投标 |
| **第2.1款** | 借款人：亚洲基础设施投资银行项目名称：亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-焦作子项目 |
| **第4.1款** | 本次招标接受联合体，联合体成员的最大数量：2 |
| **第4.3款（5）项** | 不允许投标人作为分包商参与本次招标同一合同中的另一个投标。 |
| **第4.4款** | 被制裁的企业和个人名单可在亚投行网站上查询：*[https://www.aiib.org/debarment](https://www.aiib.org/debarment%20)*  |
| **第4.9款** | 不得参与投标的不合格投标人包括：不适用 |
| **第二节　招标文件的内容** |
| **第7.1款** | 对招标文件提出**澄清要求和投诉**的通讯地址是：招 标 人：焦作市住房和城乡建设局地 址：河南省焦作市解放区站前路88号建设大厦联系人：王坤、张旭电 话：0391-3550056邮 箱：zjjythxmb@163.com采购代理：中技国际招标有限公司地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座910室联 系 人：王乾、张彦电 话：010-81168527传 真：010-81168691邮 箱：wangqian20@cgci.gt.cn所有澄清要求或投诉应于投标截止时间前***14***天送达业主或采购代理。 |
| **第7.5款** | 业主*\_\_将不\_\_*召开标前会。业主***\_\_****将不****\_\_\_\_\_***组织现场访问。 |
| **第三节　投标文件的编制** |
| **第11.1（2）项** | 下列报价表将随投标文件一起递交：与投标文件一起递交的报价表，包括计量合同中已标价的工程量清单和已标价的单项工程价单 |
| **第11.1（10）项** | 投标人在其投标文件中还应递交下列额外文件：1.投标人应提交相关资质证书复印件；2.投标人应提交有效的业绩证明文件的复印件，如中标通知书、合同、竣工验收证书、用户证明等至少可以说明合同工程量的两个以上的证明文件；投标人应提供开具相关证明文件的单位联系人名称、有效联系号码及详细地址。3.过去三（3）年的财务报告（2021年、2022年、2023年）：资产负债表、损益报告、审计报告等复印件。4.有关资金来源的证据：能用于本合同的流动资金、信贷额度等。请列出清单并附证明文件副本。5.环境-社会-健康-安全行为准则投标人应提交承包商及其分包商员工环境-社会-健康-安全行为准则，以确保其履行环境-社会-健康-安全合同义务。[应按照第六章业主要求编写行为准则需应对的风险，例如外来劳工流入、可传染疾病的传播、性骚扰、与性别有关的暴力、非法行为和犯罪、建立安全的工作环境等]另外，投标人应提交一个概要，描述如何贯彻实施本行为准则，包括如何在与员工的雇佣合同中体现、投标人计划给员工提供什么相关培训、如何监测落实情况、在员工未能遵守行为准则时承包商如何处理。承包商应实施合同双方达成一致的行为准则。环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划投标人应提交环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划。特殊合同条款第17.2款包含了合同双方达成一致的环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划。按照特殊合同条款第17.2款，承包商应向监理提交其环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划并在该环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划获得批准后实施该策略和计划。[注: 环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划应反映第六章业主要求提出的要求和风险（经咨询环境专家和社会专家）。投标人要应对的风险应是环境专家和社会专家鉴别的风险，例如从环境社会影响评价报告、环境社会管理计划、移民行动计划和/或政府相关部门在对项目的批复和/或颁发其它许可证时提出的要求中鉴别的风险。风险可能出现在进场或施工过程中，可能包括施工交通车辆对当地居民的影响，对饮用水的污染、在私人土地上堆放材料设备、对稀有物种的影响等。为应对这些风险，环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划可能包括进场计划和安排、从政府相关部门获得批复或许可证的计划和安排、交通管理、水资源保护计划、生物多样性保护计划、现场边界标识计划等] |
| **第13.1款** | 业主将**不考虑**替代方案投标。 |
| **第13.2款** | 业主将**不考虑**替代完工时间。 |
| **第13.4款** | 业主将**不考虑**下述部分的替代方案：/ |
| **第14.5款** | 投标报价在合同履行期间不可以 进行调整。 |
| **第18.1款** | 投标有效期为：**120**天 |
| **第18.3款** | 投标价应按照以下系数进行调整：不适用 |
| **第19.1款** | 投标保证金金额为：田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）：人民币40万元；田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）：人民币40万元 |
| **第19.2款** | 注：投标保证金需按照焦作市公共资源交易中心要求缴纳，具体如下：投标保证金的提供方式（1）银行汇款（转账至焦作市公共资源交易中心账户中，提交转账截图）、保函（需满足本招标文件规定格式，保函格式见第四章投标文件格式）。（2）采用转账形式的必须由投标人基本账户汇至焦作市公共资源交易中心指定账户，不得以现金和其他形式提交。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。各合同包投标保证金提交截止时间见交易中心电子系统，提交账号如下：名称：焦作市公共资源交易中心（1）田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）1.开户银行：中国建设银行股份有限公司焦作焦西支行；账号：41001510516050211562-10012.开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市民主南路支行；账号：941001010098950009003073.开户银行：中国工商银行股份有限公司焦作分行；账号：1709020338000184975（2）田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）1.开户银行：中国建设银行股份有限公司焦作焦西支行；账号：41001510516050211562-12232.开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市民主南路支行；账号：941001010098950009003083.开户银行：中国工商银行股份有限公司焦作分行；账号：1709020338000185079 备注：1、如联合体投标，如采用银行汇款形式，应当以联合体中牵头人的名义提交保证金。2、会员注册请注意，注册诚信信息时基本账户要真实有效，并上传开户许可证。转账时要从基本账户转出，开标时系统会自动对账户进行匹配，不符者将视为不响应招标文件实质性要求。已注册会员的如需修改基本信息请修改后再进行报名。（3）以保函形式提交的，需开标现场提交保函原件，作为其投标文件的组成部分，如联合体投标，银行保函应当以联合体的名义提交（即保函中包含牵头方以及成员方单位名称）。 |
| **第19.4款** | 投标人“不需要”环境-社会-健康-安全保证金。 |
| **第20.1款** | 投标文件副本数量为：**四**份（一正四副）建议投标人将投标文件进行双面打印。投标人应递交一份完整投标文件的电子版（电子版投标文件为盖章后扫描的PDF，工程量清单以excel形式保存），以U盘储存。该电子版须密封在投标文件正本里。电子版投标文件与投标文件正本有不一致或矛盾的地方，以投标文件正本数据为准。 |
| **第20.2款** | 代表投标人签字的书面确认书应包括：代表投标人签字的书面确认书：（1）如果投标文件由独立的法定代表人授权的代表签字，应提供合法有效的法定代表人授权委托书；以及（2）如果投标人是一个已经形成的或意向联合体，应提供所有联合体成员授权代表签署的注明联合体代表权力的授权书；并且如果联合体尚未形成，还应提供证明所有联合体成员在中标时有意向形成联合体的文件。所有上述文件均应：（1）写明授权有效期，且（2）包含授权人与被授权人的签名] |
| **第四节　递交投标文件和开标** |
| **第21.1款** | 投标人**不可以**用电子的方式递交其投标文件。 |
| **第21.1款（2）项** | 如果允许投标人采用电子方式递交投标文件，电子方式递交投标文件的程序为：**不适用** |
| **第21.1款（3）项** | 内层和外层信封将标有下列额外的标识：项目名称：亚洲基础设施投资银行贷款支持河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-焦作子项目招标编号：0701-244703160083合同名称：合同号： |
| **第22.1款** | 投标文件的递交地址是：收件人：张旭、王乾地址：河南省焦作市公共资源交易中心一楼多媒体室（河南省焦作市人民路889号阳光大厦B座）邮政编码：454000电 话：0391-3557237/3557287邮 箱：zjjythxmb@163.com投标截止时间：2024年8月20日9时0分（北京时间） |
| **第25.1款** | 开标地址：河南省焦作市公共资源交易中心一楼多媒体室（河南省焦作市人民路889号阳光大厦B座）开标时间：2024年8月20日9时0分（北京时间） |
| 电子方式递交投标文件的开标程序为：**不适用** |
| **第五节　投标文件的评审和比较** |
| **第37.1款** | 预授标意向发布的方式为：在媒体或网站进行公示预授标意向公示的媒体或网站为：中国招标投标公共服务平台、焦作市公共资源交易中心网 |
| **第六节　合同的授予** |
| **第39.2款** | 合同授予公告的媒体或网站：中国招标投标公共服务平台、焦作市公共资源交易中心网 |
| **第41.1 款** | 中标人不需要提交环境-社会-健康-安全保证金。 |
| **第42.1款** | 业主建议的调解员是：焦作仲裁委员会指派的人员。该调解员的小时费用是：人民币**160**元。 |
| **第43.1款** | 如果投标人希望提出有关采购的投诉，投标人应按照亚投行《借款人采购规则（2016版并不时更新）》的附件四中规定的程序以书面形式（通过可用的最快方式，例如通过电子邮件或传真）提交投诉至业主。监督部门或招标人：焦作市住房和城乡建设局地址：河南省焦作市解放区站前路88号建设大厦 电话：0391-3550056邮箱：zjjythxmb@163.com  |

## 第三章　评标和资格标准

本章规定了业主用以评标和确定投标人资格的全部标准，仅适用于使用资格后审的情况。根据“投标人须知”第32条至第35条的规定，评审时不得采用其它任何的评标方法、标准及因素。投标人应按照第四章的要求提供所要求的全部信息。

**目录**

1. 评标 28

1.1技术建议书的适当性 28

1.2多个合同 28

1.3完工时间 28

1.4替代方案 28

1.5可量化的偏差或遗漏项目 28

1.6 异常低价投标的初步识别 28

2. 资格标准 30

2.1合格性 30

2.2未履行合同记录 32

2.3财务状况 34

2.4经验 36

3. 人员 36

4. 设备 39

1. 评标

除“投标人须知”第32.2款（1）至（5）项中所列的标准外，应采用以下评标标准：

#### 1.1技术建议书的适当性

对投标人技术建议书的评审包括对投标人技术能力的评定，例如投标人为履行合同所调配关键设备及人员的能力及投标人所建议的施工方案、施工进度计划和材料来源等。该建议应足够详细并完全符合第六章的规定。

不符合本章或第六章（业主要求）中描述的设备和人员要求一般不作为其投标被拒绝的标准，可以在评标过程中和合同签订前进行澄清和修正。

#### 1.2多个合同

如果本招标文件包括多个合同（包）并且根据“投标人须知”第32.4款的要求，将考虑投标人提供的被同时授予多个合同（包）时的折扣时，业主将基于一个合同（包）、任何组合的合同（包）或者所有合同（包）进行评价和比较以使业主授予多个合同（包）时的组合成本最低。

如果同一个投标人被推荐授予多个合同（包），则评标时将评估该投标人在以下几个方面的能力，以确定其同时满足同时实施本章中规定的实施多个合同的资格标准和人员、设备累计要求：

（1）2.3.2年均施工营业额；

（2）2.3.3财务资源（现金流）；

（3）2.4.2（1）特殊经验 ；

（4）3 人员；

（5）4 设备。

合同（包）将授予根据评标价为业主提供组合成本最低的投标人，前提是该投标人必须满足多个合同组合的资格标准和人员、设备累计要求。

例子：经评审，实质性响应招标文件要求，且将报价过低投标的投标拒绝后，A合同包，投标报价从低到高依次排序为：投标人甲100 million；投标人乙120 million；投标人丙 150million；……； B合同包，投标报价从低到高依次排序为：投标人甲90 million；投标人丁130 million；……；此时投标人甲为A合同包及B合同包的潜在中标单位，则投标人甲必须满足同时实施A和B两个合同的资格标准累计要求，若投标人甲不能满足累计要求，则需对合同总价进行组合计算，此例中，若A合同包授予投标人甲，B合同包授予投标人丁，则总的合同价格为230 million（投标人甲100 million，投标人丁130 million）；若A合同包授予投标人乙，B合同包授予投标人甲，则总的合同价格为210 million（投标人乙120 million，投标人甲90 million），此时210million低于230million，根据最低合同组合的原则，将A合同包授予投标人乙，将B合同包授予投标人甲。

#### 1.3完工时间

如果“投标人须知”第13.2款允许，替代完工时间将按以下标准进行评审：

#### 1.4替代方案

如果“投标人须知”第13.4款允许，替代方案将按以下标准进行评审：

#### 1.5可量化的偏差或遗漏项目

根据“投标人须知”第30.3款的规定，所有可以量化的非实质性的遗漏项目都将进行评审。为评标和比较起见，业主将采用其它实质性响应招标文件要求的所有投标人为该遗漏项目所报价格的最高价来计算非实质性的遗漏项目的价格。由此计算的投标价作为评标价参与价格比较。

#### 1.6 拒绝报价过低投标的判断标准

**根据收到投标文件的数量，有两种初步识别潜在异常低价投标的方法：**

**1.6.1 绝对值方法**（当收到的实质性响应的投标文件少于5个时）： 如果某投标价（**算数性校核后的投标总价**）比所有实质性响应投标的平均投标价低20%以上时，该投标被认为是报价过低投标，应拒绝其投标。

*例子：*

*收到的4个响应的投标价如下：*

*投标价1: CNY92 million*

*投标价2: CNY82 million*

*投标价3: CNY101 million*

*投标价4： CNY53 million*

*平均投标价： (92+82+101+53)/4=CNY82 million*

*平均价的80% ： 82 × 80% = CNY65.6 million*

*投标价4 低于CNY65.6 million，*该投标被认为是报价过低投标，应拒绝其投标*。*

**1.6.2 相对值方法**（当收到的实质性响应的投标文件至少有5个时）：如果某投标价（**算数性校核后的投标总价**）比所有实质性响应标的平均投标价低一个均方差（也称标准差）以上时，该投标被认为是报价过低投标，应拒绝其投标。

*例子：*

*收到如下5个响应的投标文件：*

*投标价1: CNY92 million*

*投标价2: CNY82 million*

*投标价3: CNY101 million*

*投标价4： CNY53 million*

*投标价5： CNY72 million*

*平均投标价: (92+82+101+53+72)/5=CNY80 million*

*均方差:*

*=CNY17 million*

*平均投标价减去均方差: 80-17=CNY63 million*

投标价4低于平均价一个均方差以上，该投标被认为是报价过低投标，应拒绝其投标。

上述两种计算方法中，若投标人的报价超过合同预算价，则需去掉其报价后再计算平均投标价以及均方差。

2. 资格标准

| **因素** | 2.1合格性 |
| --- | --- |
| 子因素 | 标准 | 要求投标人提交的文件 |
| 要求 | 投标人 |
| **单一实体** | 联合体 |
| **全体成员合计** | 每一个成员 | **至少一个成员** |
| 2.1.1国籍 | 投标人国籍符合“投标人须知”第4.2款的要求 | 必须满足要求 | 已成立或将成立的联合体应满足要求 | 必须满足要求 | 不适用 | 表格ELI-2.1(1)和表格ELI-2.1(2)及附件 |
| 2.1.2利益冲突 | 投标人不存在“投标人须知”第4.3款所述的利益冲突[[1]](#footnote-0) | 必须满足要求 | 已成立或将成立的联合体应满足要求 | 必须满足要求 | 不适用 | 投标函 |
| 2.1.3是否被亚投行宣布为不合格 | 如“投标人须知”第4.4款所述，投标人未被宣布为不合格 | 必须满足要求 | 已成立或将成立的联合体应满足要求 | 必须满足要求 | 不适用 | 投标函 |
| 2.1.4国有企业 | 投标人符合“投标人须知”第4.5款的条件 | 必须满足要求 | 必须满足要求 | 必须满足要求 | 不适用 | 表格ELI-2.1(1)和表格ELI-2.1(2)及附件 |
| 2.1.5中国根据联合国决议是否宣布投标人不合格 | 投标人未被中国根据联合国安理会决议宣布为不合格投标人（“投标人须知”第4.7款） | 必须满足要求 | 已成立的联合体必须满足要求 | 必须满足 | 不适用 | 投标函 |
| 2.1.6 资质 | 作为合同签定的条件：1.田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）：施工单位应具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质;2.田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）:施工单位应具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质;此要求对国外投标人不适用。 | 必须满足要求 | 已成立或将成立的联合体应满足要求。如果投标人是联合体，组成联合体的成员不能多于2家，联合体的主办人须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质。 | 不适用 | 必须满足对应于该成员所需完成工作的资质要求 | 资质证书复印件 |

| **因素** | 2.2未履行合同记录 |
| --- | --- |
| 子因素 | 标准 | 要求投标人提交的文件 |
| 要求 | 投标人 |
| **单一实体** | 联合体 |
| **全体成员合计** | 每一个成员 | **至少一个成员** |
| 2.2.1未履行合同记录 | 根据完全解决的争端或诉讼信息，投标截止时间前5年内投标人没有发生过承包商土建合同未履约记录。完全解决的争端或诉讼是指争端或诉讼已根据有关合同的争端解决机制（包括仲裁）得以解决，并且投标人不再有任何上诉空间或者上诉机会。 | 自身或作为过去或现有联合体的成员，必须满足要求 | 不适用 | 自身或作为过去或现有联合体的成员，必须满足要求 | 不适用 | 表格CON-2.2.1 |
| 2.2.2未决诉讼 | 所有未决诉讼和仲裁总额不得超过投标人净资产的50%。所有未决诉讼均按照投标人败诉进行统计。 | 自身作为过去或现有联合体的成员，必须满足要求 | 不适用 | 自身或作为过去或现有联合体的成员，必须满足要求 | 不适用 | 表格CON-2.2.2 |
| 2.2.3 申报环境-社会-健康-安全（ESHS）方面履约情况 | 申报过去5年内由于未遵守环境-社会-健康-安全方面的规定而被业主要求停工或终止合同或履约保证金被业主没收的土建合同。 | 必须申报。如果有专业分包商，专业分包商也应申报。 | 不适用 | 必须申报。如果有专业分包商，专业分包商也应申报。 | 不适用 | 表格CON-2.2.3 |
| 2.2.4信誉要求 | 执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285 号文件：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次投标。查询渠道失信被执行人：“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）；重大税收违法：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；政府采购严重违法失信行为：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 | 必须满足要求 | 已成立的联合体必须满足要求 | 必须满足 | 不适用 | 投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章，查询日期为招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前 |

| **因素** | 2.3财务状况 |
| --- | --- |
| 子因素 | 标准 | 要求投标人提交的文件 |
| 要求 | 投标人 |
| **单一实体** | 联合体 |
| **全体成员合计** | **每一个成员** | **至少一个成员** |
| 2.3.1历史财务状况 | 提交过去3年经审计的财务报表，以反映投标人现在财务状况的稳定性及其长期的盈利性。最低要求，投标人过去三年每年的净资产（按总资产与总负债之差计算）均应为正值。过去3年(2021年、2022年、2023年)的财务报告：资产负债表、损益报告、审计报告等。请列出文件清单并附副本。 | 必须满足要求 | 不适用 | 必须满足要求 | 不适用 | 表格FIN-2.3.1及附件 |
| 2.3.2年均施工营业额 | 根据过去3年(2021年、2022年、2023年)里在建工程或已完工程经核实的已收到的付款额计算的最低年均施工营业额为：1.田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）：人民币12000万元；2.田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）:人民币12000万元; | 必须满足要求 | 必须满足要求 | 必须满足所要求金额的百分之二十五（25％） | 必须满足所要求金额的百分之四十五（45％） | 表格FIN-2.3.2 |
| 2.3.3 财务资源 | 投标人必须证明其最近年度的营运资金（流动资产-流动负债）加上任何授信额度或者其它融资渠道（不包括合同预付款），扣除其现有合同承诺的现金流，必须能够满足：1.田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）现金流要求：人民币1200万元+投标人正在执行的合同；2.田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）现金流要求：人民币1200万元+投标人正在执行的合同。 | 必须满足要求 | 必须满足要求 | 必须满足所要求金额的百分之二十五（25％） | 必须满足所要求金额的百分之四十五（45％） | 表格FIN –2.3.3.1表格FIN-2.3.3.2 |

| **因素** | 2.4经验 |
| --- | --- |
| 子因素 | 标准 | 要求投标人提交的文件 |
| 要求 | 投标人 |
| **单一实体** | **联合体** |
| **全体成员合计** | 每一个成员 | **至少一个成员** |
| 2.4.1一般经验 | 投标截止时间前，至少有5年的作为承包商、联合体成员或分包商的经验。 | 必须满足要求 | 不适用 | 必须满足与已有或将要签订的联合协议分配给该成员工作相对应的要求 | 不适用 | 表格EXP-2.4.1 |
| 2.4.2特殊经验 | （1）在过去5年里，作为承包商、联合体成员或分包商：1.田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）：至少参与了1个河道治理合同的实施，并且每个合同金额不少于人民币2800万元；2.田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）:至少参与了1个河道治理合同的实施，并且每个合同金额不少于人民币2900万元。这些合同应该已经成功完成，且与本合同的内容相似。相似包括工程规模、复杂程度、施工方法或技术以及第六章所要求的其它特征。 | 必须满足要求 | 必须满足所有要求 | 不适用 | 必须满足对应于该成员所需完成工作的要求 | 表格EXP2.4.2(1) |
| （2）上述合同或上述2.4.2(1)规定期限里投标人实施的其它合同至少应包括以下的一些关键工程：田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）：1.完成过河道开挖疏浚业绩，长度累计不低于1300米；2.完成过桥涵的新建业绩，桥涵单孔孔径不低于8米，总长度不低于24米；3.完成过截污管道长度新建业绩，累计长度不低于690米，最大管径不低于DN500。田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）:1.完成过河道开挖疏浚业绩，长度累计不低于1500米；2.完成过桥涵的新建业绩，桥涵单孔孔径不低于8米，总长度不低于24米；3.完成过截污管道长度新建业绩，累计长度不低于640米，最大管径不低于DN1000。 | 必须满足要求 | 必须满足要求 | 不适用 | 必须满足要求 | 表格EXP2.4.2(2)投标人应提交有效的业绩证明文件的复印件，包括施工合同、工程（交）竣工证明文件等，可额外提供中标通知书、用户证明等至少可以说明合同工程量的证明文件。投标人应提供开具相关证明文件的单位联系人名称、有效联系号码及详细地址。 |

3. 人员

投标人应证明其所建议的关键岗位人员必须能够满足下述要求：

1.田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位** | **全部****工作经验****（年）** | **类似岗位的经验****（年）** |
| 1 | 项目经理（市政公用工程二级注册建造师执业资格，须具有B类安全生产考核证）1名 | 3 | 3 |
| 2 | 技术负责人（工程师资格）1名 | 3 | 3 |
| 3 | 给排水工程师（城建专业即可）1名 | 3 | 3 |
| 4 | 环保工程师（市政工程相关专业工程师）1名 | 3 | 3 |
| 5 | 安全员1名质量员1名施工员1名标准员1名（可兼任）测量员1名（可兼任）材料员1名（可兼任）机械员1名（可兼任）试验员1名劳务员1名（可兼任）资料员1名（可兼任）造价员1名 | 3 | 3 |

投标人应在第四章所规定的表格中提供有关人员的详细情况和他们的工作经验,并提供投标截止时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭证。

2.田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位** | **全部****工作经验****（年）** | **类似岗位的经验****（年）** |
| 1 | 项目经理（市政公用工程二级注册建造师执业资格，须具有B类安全生产考核证）1名 | 3 | 3 |
| 2 | 技术负责人（工程师资格）1名 | 3 | 3 |
| 3 | 给排水工程师（城建专业即可）1名 | 3 | 3 |
| 4 | 环保工程师（市政工程相关专业工程师）1名 | 3 | 3 |
| 5 | 安全员1名质量员1名施工员1名标准员1名（可兼任）测量员1名（可兼任）材料员1名（可兼任）机械员1名（可兼任）试验员1名劳务员1名（可兼任）资料员1名（可兼任）造价员1名 | 3 | 3 |

投标人应在第四章所规定的表格中提供有关人员的详细情况和他们的工作经验,并提供投标截止时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭证。

4. 设备

投标人应证明其拥有或能够获得或租用到下述关键设备：

1.田涧沟(解放西路-林园路)治理工程（合同号：JZTJ121A）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备类型和特征** | **最低数量要求** |
| 1 | 推土机 | 3台 |
| 2 | 挖掘机(>1m3) | 3台 |
| 3 | 自卸汽车(20吨) | 5台 |
| 4 | 污水泵、汽油泵 | 5台 |
| 5 | 发电机 | 3台 |
| 6 | 雾炮车 | 2台 |
| 7 | 洒水车 | 1台 |

2. 田涧沟(林园路-普济河)治理工程（合同号：JZTJ121B）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备类型和特征** | **最低数量要求** |
| 1 | 推土机 | 3台 |
| 2 | 挖掘机(>1m3) | 3台 |
| 3 | 自卸汽车(20吨) | 5台 |
| 4 | 污水泵、汽油泵 | 5台 |
| 5 | 发电机 | 3台 |
| 6 | 雾炮车 | 2台 |
| 7 | 洒水车 | 1台 |

## 第四章　投标文件格式

目录

投标函 41

投标函 - 附件1：诚信承诺书 43

价格表 45

价格调整表 52

投标保证金（银行保函） 53

技术建议书 54

人员 55

设备 57

环境-社会-健康-安全行为准则 58

环境-社会-健康-安全管理策略和实施方案 59

投标人资格 60

表ELI 2.1(1) 投标人信息表 60

表ELI 2.1(2) 联合体成员信息表 61

表CON-2.2.1 未履行合同记录 62

表CON-2.2.2 未决诉讼记录 63

表FIN-2.3.1 历史财务状况 65

表FIN-2.3.2 年均施工营业额 66

表FIN-2.3.3.1 财务资源 67

表FIN-2.3.3.2 当前正执行的合同、在建工程 68

表FIN-2.3.3.3：投标人是否符合财务资源要求的自我评估工具 69

表EXP2.4.1 一般经验 71

表EXP2.4.2(1) 特殊经验 72

表EXP2.4.2(2) 关键活动中的特殊经验 73

### 投标函

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

替代方案投标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

本投标函的签署方在此声明：

（1）我方已经审阅了招标文件及根据投标人须知第8条发出的\_\_\_\_\_\_\_\_\_号补遗，并对其没有任何保留意见；

（2）我方愿意按照招标文件的要求实施下列工程：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*；*

（3）不包括下述第（4）项中的折扣，我方的投标总价是：

（大写）人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，（小写）￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元；

（4）我方的折扣及其使用方法如下：

**我方提供的折扣如下**：本项目不允许投标人提供折扣

**上述折扣的适用方法如下**：本项目不允许投标人提供折扣

（5）我方的投标自“投标人须知”第22.1款规定的投标截止时间起在“投标人须知”第18.1款规定的有效期内保持有效，并对我方具有约束力。

（6）如果根据**“投标资料表”**第14.2款，价格调整条款适用，价格调整表将成为本投标的一部分；

（7）如果我方中标，我方承诺根据招标文件的规定办理履约保证金*；*

（8）我方确认，包括将部分履行本合同的分包商或供货商在内，根据“投标人须知”第4.2款我方均拥有合格国家的国籍；

（9）包括将部分履行本合同的分包商或供货商在内，我方均不涉及“投标人须知”第4.3款规定的利益冲突；

（10）我方未作为本招标过程中的投标人或分包商针对本合同参与一个以上的投标，也未作为联合体成员参与本合同招标过程的其它投标，但不包括根据“投标人须知” 第13条规定所递交的替代方案投标，符合“投标人须知”第4.3款（5）项的规定；

（11）我方以及本投标文件中我方的任何分包商、供应商、咨询顾问、制造商或服务提供商均不属于被亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行）暂时停止投标资格、被正式制裁，或者依据多边开发银行《联合制裁协议》被制裁的企业或个人，也没有被这些被制裁的企业或个人所控制。另外，我方也不是根据“投标人须知”第4.7款中国依据联合国安理会决议所规定的不合格的公司或个人；

（12）我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[插入“不是国有企业*”*或“是国有企业，但符合“投标人须知”第4.5款的要求”]*。

（13）我方确认，在本次招标的合同正式签署之前，本投标文件及贵方的书面中标通知书即视为该合同的成立；

（14）我方理解贵方不一定接受最低评标价的投标或贵方收到的任何投标；

（15）如果我方中标，下述人员将作为承包商代表： ；

（16）我方同意亚投行或其代表检查我方与投标有关的账户和记录以及其它文件，并由亚投行指定的审计师对其进行审计；

（17）我方确认我方已采取相关措施以确保我方人员或我方代理人没有介入任何形式的禁止行为；

（18） 调解员： 我方接受“投标资料表”42.1款建议的调解员。

或

我方不接受“投标资料表”42.1款建议的调解员，我方提议\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（请填入投标人建议的调解员名称）为调解员，其日报酬标准和简历附后。

 （19）我方确认附件1：诚信承诺书构成本投标函的一部分。

 投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（加盖公章）

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

###

### 投标函 - 附件1：诚信承诺书

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 我方声明并承诺，无论是我方自身还是我方的子公司和关联公司，以及我方的董事、雇员、代理人或联合体成员，以及任何在我方授权、知情或同意下代表我方行事、或由我方协助的分包商、供应商、子供应商、特许经营者、咨询顾问或分包咨询顾问，在本次投标或中标后实施或供应***[填入合同名称]***（“合同”）有关的工程、货物或服务方面没有参与或将要参与任何被禁止的行为（如第七章所定义），并承诺如我方负责确保遵守本承诺的人员注意到存在任何此类被禁止的行为的情况时，我方将立即通知你方。

我方为本次投标和中标后的合同履行已经支付和将要支付给代理机构的佣金、代理费和报酬如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人名称 | 地址 | 原因 | 金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

我方声明，业主的任何关联公司都未以任何形式参与我方的投标。

在本次投标或我方中标后的合同期间，我方将任命并保持一名和你方完全和立即可接触的人员担任职务，该人员应是您合理满意的人选，并具备确保遵守本承诺的职责和必要的权力。

我方声明并承诺，除了在本诚信承诺书中披露的事项外：

1. 我方自身、我方的子公司和关联公司，以及我方的董事、雇员、代理人或联合体成员，在本承诺书签署之前的十年内，没有在任何法院被判犯有与采购过程或提供工程、货物或服务有关的被禁止的行为的罪名；
2. 我方的董事、雇员、代理人或联合体成员没有因涉及任何被禁止的行为而被解雇或辞职，在本承诺书签署之前的十年内；
3. 我方自身、我方的子公司和关联公司，以及我方的董事、雇员、代理人或联合体成员没有因从事被禁止的行为而被任何主要多边开发银行或国际金融机构（包括世界银行集团、亚洲基础设施投资银行、亚洲开发银行、非洲开发银行集团、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行或中美洲开发银行）从参与采购流程或与这些机构签订合同的资格中被排除；
4. 我方自身、我方的董事、子公司和关联公司，以及任何分包商、供应商或分包商或供应商的关联公司，没有受到联合国安全理事会决议所施加的任何制裁；
5. 如果此类情况在以后的阶段发生，我方将立即通知业主和亚投行。

如适用，以下提供了与第（1）、（2）、（3）或（4）条相关的任何定罪、解雇、辞职、排除或其他信息的完整披露：

|  |  |
| --- | --- |
| 要求被披露实体的名称 | 披露被要求的原因 |
|  |  |
|  |  |

我方理解，与本承诺所要求的信息相关的虚假陈述或未提供完整披露可能导致投标被拒绝，并可能引发根据银行政策和被禁止的行为指令采取的行动。

在提交投标文件后的任何时间，我方将允许并要求我方的联合体成员、董事、雇员、代理人、分包商和与合同的任何部分有关的第三方，允许银行或其指定人员检查和复制与招标过程和合同执行有关的所有账户、账簿、记录以及其他文件（以任何媒体或任何格式），并由银行和银行指定的审计师对这些账户、账簿、记录和文件进行审计。我方同意根据适用法律保留这些记录，但在任何情况下至少保留六年，自合同实质上完成之日起计算。

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（加盖公章）

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

工程量清单序言

1.工程量清单应与投标人须知、一般合同条款、特殊合同条款、技术规范和图纸一并使用。

2.工程量清单中所给出的数量为估算和暂定数量，是为投标而准备的一个公用基础。合同的支付，是按照合同规定的计量方法，由承包商计量、监理核实的工程量以及标价的工程量清单中的单价或按监理在合同条款中确定的单价进行的。

3.除非合同另有规定，标价的工程量清单中的费率与单价应包括所有的承包商设备、劳动力、服务、材料、安装、维护、保险、利润、税收和关税以及合同中规定或隐含的所有风险、责任、义务。

4.适用于合同条款的全部成本应包括在标价的工程量清单的项目中。工程量清单中没有的项目，其成本将被认为已包括在相关工程项目的费率和单价中。

5.一般性的工程和材料描述可不在工程量清单中重复或总结。在为标价的工程量清单的每个项目标价之前应参考有关合同文件章节中说明。

工程量清单（可另册装订）

### 价格调整表（不适用）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指数编号** | **指数描述** | **指数来源** | **指数基准值和日期** | **金额** | **投标人建议的权重** |
|  | 不可调整部分 | — | — | — | A： B： C： D： E：  |
|  |  |  | **合计** |  | **1.00** |

*[业主应在招标文件中规定A的数值，一般不超过0.15。*

*对于B、C、D和E等，业主应规定一个区间，投标人可在此区间内建议各权重的数值。*

*所有权重之和应为1.00]*

### 投标保证金（银行保函）

受益人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标保函编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为满足\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标人”）响应\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_号“投标邀请函”的邀请，参加为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（业主）实施的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_） 的投标需要，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行在此无条件地和不可撤销地保证，在收到贵方书面要求后即向贵方支付无追索权的人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。该保证对本行、本行的继任人、受让人都具有拘束力。贵方的书面要求应说明以下事项：

1. 投标人在其投标函所述的投标有效期内撤回了其投标文件；
2. 投标人在其投标函所述的投标有效期内收到业主发出的中标通知书后，（i）未能或拒绝与业主签订合同；或（ii）未能或拒绝按照“投标人须知”的规定提交履约保证金。

本保函在出现下列情形之一时失效：

1. 如果该投标人中标，则在我行收到该投标人签署的合同副本和按该投标人旨意而开具给贵方的履约保函副本；
2. 如果该投标人没有中标，则在我行收到贵方发给该投标人关于中标人情况的通知书副本时，或在该投标人的投标有效期届满28天后，以先到者为准。

因此，任何根据本保函提出的付款要求都必须在上述日期前送达我行。

本保函受《见索即付保函统一规则》（国际商会第758号出版物）的约束。

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 技术建议书

***注：****技术建议书应至少包含但不限于：人员、设备、施工组织计划、施工方法、动员计划、施工进度计划、**疫情期间特定场所健康与安全管理计划等内容。*

**人员**

**设备**

**现场组织**

**施工方法**

**进场计划**

**施工进度**

**环境-社会-健康-安全管理策略和实施方案**

**环境-社会-健康-安全行为准则**

**其它**

### 人员

表2.5.1：建议的人员

投标人应提供满足第三章资历要求的各岗位人员资料。

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | 职位：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 姓名：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 2. | 职位：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 姓名：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 3. | 职位：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 姓名：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 5. | 职位：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 姓名：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 6. | 职位：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 姓名：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |

**表2.5.2：推荐人员履历表**

投标人应提供下述全部信息。

|  |
| --- |
| 职位：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 人员资料 | 姓名：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ | 出生日期：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | 专业职称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 工作单位 | 单位名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 单位地址：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 电话：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ | 联系人（经理或人事部官员)：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | 传真：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ | 电子邮件：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | 工作职位：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | 在当前单位的工作年限：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

按逆时间顺序，概述专业工作经历。重点说明与项目有关的技术和管理经验。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **从** | **至** | **工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 设备

投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。对第三章所列的每一项设备或投标人建议的每一项替代设备，投标人均需提供单独的表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。

|  |
| --- |
| 设备名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 设备信息 | 制造商名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | 型号或额定功率：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 规格：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ | 制造年份：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 现状 | 设备目前所在项目：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 目前所在项目的概况、进度和完工时间：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
| 来源 | 设备的来源□自有　　　□租用　　　□融资租赁　　　□定制 |

下述信息仅适用于非投标人自有的设备

|  |  |
| --- | --- |
| 设备所有人 | 所有人名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 所有人地址：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |
|  | 电话：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ | 联系人名称与职务：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | 传真：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ | 电传：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_  |
| 合同 | 设备租用合同/融资租赁合同/定制合同的细节 |
|  |  |
|  |  |

### 环境-社会-健康-安全行为准则

投标人应提交承包商及其分包商员工环境-社会-健康-安全行为准则，以确保其履行环境-社会-健康-安全合同义务。行为准则应按照第六章“业主要求”编写行为准则需应对的风险，例如外来劳工流入、可传染疾病的传播、性骚扰、与性别有关的暴力、非法行为和犯罪、建立安全的工作环境等，且应考虑到满足合同中关于环境-社会-健康-安全的要求，以及以下文件关于环境-社会-健康-安全的要求：

*[业主应根据实际情况填写文件名称，例如：*

1. *招标文件第六章业主要求；*
2. *环境社会影响评估 （ESIA）；*
3. *环境社会管理计划 （ESMP）；*
4. *移民行动计划 （RAP）；*
5. *政府有关部门的项目批复书、相关许可证等。]*

另外，投标人应提交一个概要，描述如何贯彻实施本行为准则，包括如何在与员工的雇佣合同中体现、投标人计划给员工提供什么相关培训、如何监测落实情况，以及在员工未能遵守行为准则时承包商如何处理。

### 环境-社会-健康-安全管理策略和实施方案

投标人应提交全面准确的环境-社会-健康-安全管理策略和实施方案，详细描述承包商与其分包商计划采取的措施、投入的材料、投入的设备、实施的管理体系。

*[业主应根据实际情况填写具体的风险和计划名称，例如：*

1. *交通管理计划，以确保现场施工车辆作业期间当地人群的安全；*
2. *水资源保护计划，以防止饮用水污染；*
3. *进场和现场施工作业区域标识和保护计划，以防止给区域外带来负面影响；*
4. *工程开工前（如采石场或取土场）取得相关许可证的计划。]*

投标人在制定环境-社会-健康-安全管理策略和实施方案时应考虑到合同中关于环境-社会-健康-安全的要求，以及以下文件关于环境-社会-健康-安全的要求：

*[业主应根据实际情况填写文件名称，例如：*

1. *招标文件第六章业主要求；*
2. *环境社会影响评估 （ESIA）；*
3. *环境社会管理计划 （ESMP）；*
4. *移民行动计划 （RAP）；*
5. *政府有关部门的项目批复书、相关许可证等。]*

*[ 环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划应反映第六章“业主要求”提出的要求和风险（经咨询环境专家和社会专家）。投标人要应对的风险应是环境专家和社会专家鉴别的风险，例如从环境社会影响评价报告、环境社会管理计划、移民行动计划和/或政府相关部门在对项目的批复和/或颁发其它许可证时提出的要求中鉴别的风险。风险可能出现在进场或施工过程中，可能包括施工交通车辆对当地居民的影响，对饮用水的污染、在私人土地上堆放材料设备、对稀有物种的影响等。为应对这些风险，环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划可能包括进场计划和安排、从政府相关部门获得批复或许可证的计划和安排、交通管理、水资源保护计划、生物多样性保护计划、和现场边界标识计划等。]*

### 投标人资格

为证实投标人履行合同的资格，根据第三章的要求，投标人应提供下述相应信息表中的信息。

### 表ELI 2.1(1) 投标人信息表

制表日期：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_

本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1.投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.如果为联合体，联合体各成员的法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.投标人注册的国家：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.投标人的注册年份：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5.投标人在注册国家的法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.投标人授权代表的信息：姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮件地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.随附下列原件的复印件：（1）根据“投标人须知”第4.1款和第4.2款，上述第1项中公司的章程或注册文件（2）根据“投标人须知”第20.2款，代表上述公司或联合体的授权文件（3）如果是联合体，根据“投标人须知”第4.1款，组成联合体的联合意向书或联合协议书（4）根据“投标人须知”第4.5款，如果是国有企业，证实其在法律上和财务上独立并按商业规则运作的文件 |

#####

### 表ELI 2.1(2) 联合体成员信息表

日期：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1.投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.根据“投标人须知”第20.2款，代表投标人的授权：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.联合体成员的法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.联合体成员的注册国家：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5.联合体成员的注册年份：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.联合体成员在注册国家的法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.联合体牵头方信息：名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮件地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.随附下列原件的复印件：（1）根据“投标人须知”第4.1款和第4.2款，上述第1项中公司的章程或注册文件（2）根据“投标人须知”第20.2款，代表投标人的授权文件（3）根据“投标人须知”第4.5款，如果是国有企业，证实其在法律上和财务上独立并按商业规则运作的文件 |

### 表CON-2.2.1 未履行合同记录

投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体成员法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 　本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

|  |
| --- |
| 🞏　根据第三章中的子因素2.2.1，在规定的时间内没有发生未履行的合同。🞏　根据第三章中的子因素2.2.1，在规定的时间内发生了未履行的合同。 |
| 年份 | 未履行的合同金额占总资产的百分比 | 合同标识 | 合同金额 |
|  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主地址：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_争端事由：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |  |
|  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主地址：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_争端事由：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |  |
|  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主地址：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_争端事由：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |  |
| 如果需要，请自行增加 |

### 表CON-2.2.2 未决诉讼记录

投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　 　日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体成员法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 　　 本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 🞏　根据第三章中的子因素2.2.2，在规定的时间内没有发生未决诉讼。🞏　根据第三章中的子因素2.2.2，在规定的时间内发生了未决诉讼。具体如下： |
| 年份 | 争议金额 | 争议金额占净资产的百分比 | 合同标识 | 合同金额 |
|  |  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主地址：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_争端事由：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |  |
|  |  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主地址：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_争端事由：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |  |
|  |  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主地址：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_争端事由：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |  |
|  | 如有需要，请自行增加 |

**2.2.4 信誉查询网站截图**

执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285 号文件：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次投标。查询渠道失信被执行人：“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）；重大税收违法：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；政府采购严重违法失信行为：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章，查询日期为招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前)

表CON – 2.2.3: 环境-社会-健康-安全履约历史申报

投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　 　日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体成员法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 　　 本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

专业分包商法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

|  |
| --- |
| 环境-社会-健康-安全履约历史申报(根据第三章“评标和资格标准”的要求) |
| 🞎 无停工或合同终止记录: 在第三章“评标和资格标准”2.2.3条要求的时间段内，我公司没有由于未遵守环境-社会-健康-安全方面的规定而被业主要求停工或终止合同或履约保证金被业主没收的土建合同。🞎 有停工或合同终止记录: 在第三章“评标和资格标准”2.2.3条要求的时间段内，我公司有以下由于未遵守环境-社会-健康-安全方面的规定而被业主要求停工或终止合同或履约保证金被业主没收的土建合同。 |
| **年份** | **停工或合同终止的金额和比例** | **合同标识** | **合同金额**  |
|  |  | 合同名称: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主名称: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主地址: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_停工或终止的原因: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **由于未遵守环境-社会-健康-安全方面的规定而被业主没收履约保证金的土建合同** |
| **年份** | **合同标识** | **合同金额** |
|  | 合同名称: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主名称: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主地址: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_业主没收履约保证金的原因: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ |  |
|  |  |  |

### 表FIN-2.3.1 历史财务状况

投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　 　日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体成员法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

|  |  |
| --- | --- |
| 财务信息 | 前\_\_\_\_\_\_\_\_\_年的历史资料（等值人民币） |
|  | 第１年 | 第2年 | 第3年 | 第...年 | 第n年 | 平均值 | 平均值的比值 |
| 资产负债表信息 |
| 总资产 |  |  |  |  |  |  | *（总负债比总资产）* |
| 总负债 |  |  |  |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |  |  |  | 不适用 |
| 流动资产 |  |  |  |  |  |  | *（流动资产比流动负债）* |
| 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 损益表信息 |
| 收入总额 |  |  |  |  |  |  | 不适用 |
| 税前利润 |  |  |  |  |  |  | 不适用 |

注：附件是上述年份的财务报表（资产负债表、包括所有的注释和损益表）复印件并符合下列条件：

* 必须反映投标人或联合体成员的财务状况，不包括姊妹公司和母公司
* 财务报表应由注册会计师进行审计
* 财务报表应完整，包括所有的财务报表注释
* 财务报表应对应已经完成和审计的会计年度（不要求也不接受不完整会计期间的报表）

### 表FIN-2.3.2 年均施工营业额

投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　 　 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体成员法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年营业额（仅考虑施工额） |  |
| **年份** | **货币与金额** | **等值人民币** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 年均营业额 |  |  |

注：年营业额为在建工程或已完工程收到的付款额。

### 表FIN-2.3.3.1 财务资源

详细说明建议的各种财务资源，如最近年度的营运资金（流动资产-流动负债）、授信额度和其它融资渠道。在扣除投标人目前实施的其它合同所需的现金流的前提下，这些财务资源必须能够满足第三章所提出的实施单个合同或多个合同所需的现金流。

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

|  |  |
| --- | --- |
| 融资来源 | 金额（等值人民币） |
| 1. 营运资金（流动资产-流动负债） |  |
| 2. 银行授信额度 |  |
| 3. 其它 |  |
| …. |  |

### 表FIN-2.3.3.2 当前正执行的合同、在建工程

投标人和联合体各方应提供他们目前正执行的全部合同，包括已中标的合同、已收到授标意向书或中标通知书的合同、已接近完工但等待无保留的最终完工证书的合同。

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同名称** | **业主名称及其联系地址 / 电话 / 传真** | **预计完工时间** | **未完工程金额****（X）** | **剩余施工期月数****（Y）** | **月均现金流需求****（X/Y）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **在建工程月均现金流需求合计:** | 人民币： |

注：其中，X为投标截止期前28天时计算出来的未完工程金额；Y为投标截止期前28天开始计算的剩余施工期的月数。

### 表FIN-2.3.3.3：投标人是否符合财务资源要求的自我评估工具

（第三章“评标和资格标准”第2.3.3款）

本表中的信息应与表FIN-2.3.3.1和表FIN-2.3.3.2中的信息相同。必须满足“可用财务资源减去在建工程所占用现金流的净值**大于或等于**标的合同财务资源要求”才能通过资格审查。

**表FIN-2.3.3.3A：单一实体**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单一实体（A） | FIN-2.3.3.1中可用财务资源总额（B） | FIN-2.3.3.2中在建工程月均现金流需求总额（C） | 扣除在建工程的可用财务资源总额D=（B-C） | 本合同现金流要求（E） | 结果：符合或不符合[D必须大于或等于E]（F） |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称） |  |  |  | . . . . . . . . . . . |  |

**表FIN-2.3.3.3B：联合体**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合体（A） | FIN-2.3.3.1中可用财务资源总额（B） | FIN-2.3.3.2中在建工程月均现金流需求总额（C） | 扣除在建工程的可用财务资源总额D=（B-C） | 本合同现金流要求（E） | 结果：符合或不符合[D必须大于或等于E]（F） |
| 主体成员： |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（成员名称） |  |  |  | . . . . . . . . . . . |  |
| 各成员： |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（成员1的名称） |  |  |  | . . . . . . . . . . . |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（成员2的名称） |  |  |  | . . . . . . . . . . . |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（成员3的名称） |  |  |  | . . . . . . . . . . . |  |
| 所有成员综合 | ∑D=所有联合体成员的可用财务资源总额（扣除在建工程所占用的现金流） | ∑D=\_ | . . . . . . . . . . . |  |

注：表FIN-2.3.3.3可供投标人用作自我评估工具，也可供业主用作评估工作表，以确定投标人是否满足第三章“评标和资格标准”第2.3.3款规定的财务资源要求。投标人未能提交表FIN-2.3.3.3不会导致其投标被拒绝。

### 表EXP2.4.1 一般经验

投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体成员法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

| 开始年月 | 结束年月 | 所实施的合同 | 投标人为承包商/分包商/总包商 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_简述投标人完成的工程内容：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_地址： *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_联系方式（电话、传真、电子邮箱）：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_简述投标人完成的工程内容：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_地址： *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_联系方式（电话、传真、电子邮箱）：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_简述投标人完成的工程内容：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_地址： *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_联系方式（电话、传真、电子邮箱）：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_简述投标人完成的工程内容：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_地址： *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_联系方式（电话、传真、电子邮箱）：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |
|  |  | 合同名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_简述投标人完成的工程内容：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*业主名称：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_地址： *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_*\_\_*\_联系方式（电话、传真、电子邮箱）：*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |

### 表EXP2.4.2(1) 特殊经验

投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　 　日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体成员法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 　　 本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体投标时，每个联合体成员必须单独填写下表。

|  |  |
| --- | --- |
| **招标文件要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_个类似业绩合同。该表为本投标人提供的第\_\_\_\_\_\_\_\_\_个类似业绩合同。** | **信息** |
| 合同名称 |  |
| 授予合同时间完成合同时间 |  |
| 投标人在合同中的角色 | 🞏承包商 | 🞏联合体成员 | 🞏分包商 |
| 合同总额 |  | 人民币 |
| 如果是联合体中成员或分包商，具体说明参与的合同金额 |  | 人民币 |
| 业主名称 |  |
| 地址联系人电话/传真电子邮件地址 |  |
| 根据第三章子因素2.4.2（1），对相似性进行描述 |
| 工程规模 |  |
| 复杂性 |  |
| 施工方法/工艺 |  |
| 实际施工强度 |  |

### 表EXP2.4.2(2) 关键活动中的特殊经验

投标人法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合体成员法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 本次招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

分包商的法定名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **信息** |
| 合同名称 |  |
| 授予合同时间完成合同时间 |  |
| 投标人在合同中的角色 | 🞏承包商 | 🞏联合体成员 | 🞏分包商 |
| 合同总额 |  | 人民币 |
| 如果是联合体中成员或分包商，具体说明参与的合同金额 |  | 人民币 |
| 业主名称 |  |
| 地址联系人电话/传真电子邮件地址 |  |
| 根据第三章中子因素2.4.2(2)，对关键工程进行描述 |  |
| 工程规模 |  |
| 复杂性 |  |
| 施工方法/工艺 |  |
| 实际施工强度 |  |

## 第五章　合格国家

目前，下述国家的公司、货物和相关服务不得参与本次投标：无

#

# 第二篇　业主要求

## 第六章　业主要求

技术规范 76

环境-社会-健康-安全要求 77

图纸 80

其它信息 81

### 技术规范

（另册装订）

### 环境-社会-健康-安全要求

**建议的环境-社会-健康-安全要求的内容**

*作为最低要求，环境-社会-健康-安全要求应总综合环境保护、职业与社区健康与安全、性别问题、平等、儿童保护、弱势群体（包括残疾人）、与性别有关的暴力、艾滋病宣传与防控、项目利益相关方在项目规划与实施过程中的广泛参与等方面。业主也应与亚投行协商以决定环境-社会-健康-安全要求应包括的内容，其可能还包括气候适应、征地拆迁、少数民族等。环境-社会-健康-安全要求应设立框架，以利于监测环境-社会-健康-安全要求实施情况、不断整改以及和随时报告遵守这些规定的情况。*

*环境-社会-健康-安全要求应尽可能简洁、具体、明晰和可监测，以便可以根据特殊合同条款第26.2款以及一般合同条款附录B报告遵守各项规定的情况。*

*环境-社会-健康-安全要求至少应确保:*

1. *采用国际上最好的做法以保护自然环境，减少不可避免的影响;*
2. *提供并保持健康安全的环境以及施工安全体系;*
3. *当地社区和人群特别是残疾人、老人和其它弱势群体的健康和安全;*
4. *参与工程的所有雇员的雇佣合同条款满足国际劳工组织劳工条约的规定（如果业主所在国是该条约的签署国）;*
5. *对非法行为零容忍并应给予惩罚；对与性别有关的暴力、牺牲儿童利益、侮辱儿童、性骚扰零容忍并应给予惩罚;*
6. *包含性别平等的内容，提供一个女性与男性拥有平等机会参与项目的规划和发展并从中受益的环境;*
7. *与工程的最终使用方、政府相关部门、其它承包商、当地社区合作;*
8. *与受影响的人群和机构特别是弱势群体、残疾人、老人接触并倾听他们的声音，对他们关心的问题积极回应；*
9. *提供一个能交换信息、观点、想法而不担心报复的环境;*
10. *尽量减少艾滋病传播的风险，减少因工程的实施而带来的艾滋病的影响;*

*环境-社会-健康-安全要求应由业主的领导层签字，这样可以向承包商传递一个信号即环境-社会-健康-安全要求必须严格执行。*

**环境-社会-健康-安全要求的基本内容**

*在准备具体的环境-社会-健康-安全要求时应考虑下列文件的要求:*

* *项目报告，例如环境社会实施计划、环境社会管理计划*
* *政府部门颁发有关许可证时要求遵守的规定*
* *亚投行环境社会健康安全的要求*
* *国内法律法规的规定（当国内法律法规比亚投行环境社会健康安全的要求高时）*
* *相关的国际标准*
* *行业的相关要求，比如对工人住所的要求*
* *申诉处理机制*

*环境-社会-健康-安全要求不应与一般合同条款和特殊合同条款有冲突，特别是以下条款:*

*一般合同条款*

第3.1款 语言与法律

第7.1款 分包

第8.1款 其它承包商

第9.1 与9.2款 人员与设备

第12.1款 承包商的风险

第16.1款 承包商实施工程

第19.1款 安全和环境保护

第20.1款 现场发现

第31.1与31.2款 提前通报

第41.4款 支付

**对行为准则的基本要求**

*应在考虑以下文件识别的问题、其影响以及风险防范措施后制定行为准则的基本要求:*

* *项目报告，例如环境社会实施计划、环境社会管理计划*
* *政府部门颁发有关许可证时要求遵守的规定*
* *亚投行环境健康安全指南要求*
* *国内法律法规的规定（当国内法律法规比亚投行环境社会健康安全的要求高时）*
* *行业的相关要求，比如对工人住所的要求*
* *申诉处理机制*

*鉴别到的问题可能包括与以下因素有关的风险：外来劳工流入、可传染疾病的传播、性骚扰、与性别有关的暴力、非法行为和犯罪、建立安全的工作环境等*

*行为准则的基本要求可以参照以下内容：*

**行为准则的要求**

一个满意的行为准则应该包括项目所有员工（包括分包商和零时工）的义务，这些义务至少应包括以下内容。项目所在地域、行业或项目的特殊需求可能要求其它的义务。这些义务应包括的内容有：

1. 遵守有关法律、规定、法规的要求
2. 遵守有关的健康安全要求（例如佩戴规定的安全防护设备、防范可以避免的事故、及时报告带来安全危害或危及环境的做法)
3. 非法物资的使用
4. 杜绝歧视(例如基于家庭出身、民族、种族、性别、宗教信仰、语言、婚姻状况、出生时间、年龄、残疾状况、或政治信仰)
5. 与社区人员的互动(例如向社区人员表明尊重和没有歧视)
6. 性骚扰(例如针对妇女或儿童的禁止使用的语言或行为，这些语言或行为是不妥当的、骚扰性的、滥用的、性挑衅、下贱的、触犯信仰文化的)
7. 暴力或剥削(例如禁止兑换货币、雇佣、财物、性服务、性偏好、其它形式的羞辱或剥削行为)
8. 儿童保护(包括禁止滥用、污辱、或其它不可以接受的针对儿童的行为、限制与儿童的互动、在项目所在区域保证儿童安全等)
9. 健康条件的要求（例如确保工人使用业主提供的卫生设施)
10. 规避利益冲突（例如利益、合同、雇佣、或任何形式的偏好不应给予任何有经济联系、家庭关系或者个人关系的人）
11. 尊重合理的工作要求（例如有关环境和社会的定额标准）
12. 保护和妥善使用财产（例如防止偷盗、不小心、浪费）
13. 报告未遵守行为准则的义务
14. 对揭发违反规定的人员不报复（如果这种揭发的初衷是善意的）

行为准则应使用平实的语言，每一个雇员均应在行为准则上签字，以表明：

* 每一个雇员已经收到行为准则;
* 业主已经向每一个雇员解释了行为准则;
* 知晓雇佣关系的条件之一是必须遵守行为准则
* 知晓如果违反行为准则的要求，雇员将面临严重的后果包括解雇、诉诸法律

**对履约环境-社会-健康-安全合同义务的支付**

*业主的环境-社会-健康-安全专家和采购专家应考虑承包商因履约环境-社会-健康-安全而发生的相关费用是如何发生的。在大多数情况下，履约环境-社会-健康-安全是承包商附属的合同义务，其费用已包含在承包商为工程量清单表中其它项的报价中。例如，承包商确保施工现场的安全包括确保交通安全的措施费应该包含在其为相应工程的报价中。 在特殊情况下，在工程量表中需要包含单独的清单项以涵盖特殊的环境-社会-健康-安全要求，例如艾滋病咨询、性别问题公众宣传。*

### 图纸

*（另册装订）*

### 其它信息

业主应附上环境影响评估（“EIA”）和环境管理计划（“EMP”）作为“业主要求”中

的补充资料。

第三篇　合同

第七章　一般合同条款

目录

[第一节　总则 85](#_Toc171063153)

[1　定义 85](#_Toc171063154)

[2　合同解释 86](#_Toc171063155)

[3　语言和法律 87](#_Toc171063156)

[4　项目监理的职权 87](#_Toc171063157)

[5　授权 87](#_Toc171063158)

[6　通讯 87](#_Toc171063159)

[7　分包 87](#_Toc171063160)

[8　其它承包商 87](#_Toc171063161)

[9　人员和设备 87](#_Toc171063162)

[10　业主和承包商的风险 87](#_Toc171063163)

[11　业主的风险 88](#_Toc171063164)

[12　承包商的风险 88](#_Toc171063165)

[13　保障 88](#_Toc171063166)

[14　保险 88](#_Toc171063167)

[15　现场资料和合同细节 89](#_Toc171063168)

[16　承包商实施工程 89](#_Toc171063169)

[17　按预定完工日期完成工程 89](#_Toc171063170)

[18　项目监理的批准 89](#_Toc171063171)

[19　安全和环境保护 89](#_Toc171063172)

[20　现场发现 89](#_Toc171063173)

[21　现场的占用 89](#_Toc171063174)

[22　进入现场 90](#_Toc171063175)

[23　指示、检查和审计 90](#_Toc171063176)

[24　调解员的指定 90](#_Toc171063177)

[25　争端的解决程序 90](#_Toc171063178)

[第二节　工期管理 90](#_Toc171063179)

[26　进度计划 90](#_Toc171063180)

[27　预计完工日期的延长 91](#_Toc171063181)

[28　加快进度 91](#_Toc171063182)

[29　项目监理命令延缓 91](#_Toc171063183)

[30　管理会议 91](#_Toc171063184)

[31　提前通报 91](#_Toc171063185)

[第三节　质量管理 92](#_Toc171063186)

[32　鉴别缺陷 92](#_Toc171063187)

[33　试验 92](#_Toc171063188)

[34　对缺陷的修复 92](#_Toc171063189)

[35　未修复的缺陷 92](#_Toc171063190)

[第四节　成本管理 92](#_Toc171063191)

[36　合同价 92](#_Toc171063192)

[37　合同价的变化 92](#_Toc171063193)

[38　变更 93](#_Toc171063194)

[39　现金流预测 93](#_Toc171063195)

[40　支付证书 93](#_Toc171063196)

[41　支付 93](#_Toc171063197)

[42　补偿事件 94](#_Toc171063198)

[43　税费 94](#_Toc171063199)

[44　货币 95](#_Toc171063200)

[45　法律变更 95](#_Toc171063201)

[46　价格调整 95](#_Toc171063202)

[47　保留金 95](#_Toc171063203)

[48　误期赔偿费 96](#_Toc171063204)

[49　奖励 96](#_Toc171063205)

[50　预付款 96](#_Toc171063206)

[51　保证金 96](#_Toc171063207)

[52　暂定金 96](#_Toc171063208)

[53　计日工 97](#_Toc171063209)

[54　修复费用 97](#_Toc171063210)

[第五节　完成合同 97](#_Toc171063211)

[55　完工 97](#_Toc171063212)

[56　验收 97](#_Toc171063213)

[57　结算 97](#_Toc171063214)

[58　运行和维修手册 97](#_Toc171063215)

[59　终止合同 97](#_Toc171063216)

[60　禁止行为 98](#_Toc171063217)

[61　合同终止时的支付 99](#_Toc171063218)

[62　财产 99](#_Toc171063219)

[63　合同解除 99](#_Toc171063220)

[64　停止贷款 99](#_Toc171063221)

[第八章　特殊合同条款 103](#_Toc171063222)

[第九章　合同格式 109](#_Toc171063223)

### 第一节　总则

#### 1　定义

1.1　下列词汇和术语具有如下的含意：

（1）“中标合同额”是指业主所发中标通知书中载明的，用以实施并完成工程以及修复缺陷的金额。

（2）“单项工程价单”是指作为总价合同投标文件组成部分的，包括工程施工、安装、调试及试运行的报价单，其包含每项施工活动的单项总价，用于进行变更、成果评估及补偿事件估价的依据。

（3）“调解员”是指由业主和承包商根据本一般合同条款第24条的规定共同指定的，负责解决争端的人员。

（4）“工程量清单”是指作为投标文件组成部分的，已经标价并填写完整的工程量清单。

（5）“补偿事件”是指本一般合同条款第42条中所定义的事件。

（6）“完工日”是指项目监理根据本一般合同条款第54.1款证明的本工程完工日。

（7）“合同”是指业主与承包商之间为本工程的实施、完成和维护所订立的合同，由本一般合同条款第2.3款所列的文件组成。

（8）“承包商”是指其投标文件已为业主所接受并负责实施工程的一方。

（9）“承包商的投标文件”是指由承包商编制并提交给业主的投标文件。

（10）“合同价”是指中标通知书载明的，并于其后根据合同进行调整的价款。

（11）“日(或天)、月”是指日历日。月：是指日历月。

（12）“计日工”是指在对相关的材料和设施进行支付之外，就承包商在变更的工程中所投入的雇员和施工机械按时间计价，并进行支付的工作。

（13）“缺陷”是指任一未按合同要求完成的工程部分。

（14）“缺陷责任证书”是指承包商修正缺陷后项目监理所签发的证书。

（15）“缺陷责任期”是指在**特殊合同条款**第34.1款中指明的，自工程完工日开始计算的一个期间。

（16）“图纸”是指作为合同组成部分的图纸，以及由业主（或代表业主）发出的，根据合同规定增加或修改的图纸，包括项目监理为实施本合同而提供或批准的计算书及其它技术资料。

（17）“业主”是指本特殊合同条款定义的，雇用承包商实施本工程的一方。

（18）“施工机械”是指承包商带入现场用于施工的机械、运输设备和施工器具。

（19）“不可抗力”是指超出合同双方的控制能力的，在订立合同时不能合理预见，合同双方对其发生不能合理避免或克服的，不能归咎于另一方的事件或情形。

（20）“采用书面形式”或“书面”是指通过手写、打字、印刷或电子方式形成的永久记录。

（21）“初始合同价”指业主发出的中标通知书载明的合同价。

（22）“预计完工日”是指要求承包商完成工程的日期。预计完工日在**特殊合同条款**中规定，且只能在获得业主事前批准的情况下，由项目监理通过发出延期证书或加速施工令来更改。

（23）“中标通知”是指由业主签发的，对投标函表示正式接受的通知书，包括所附的由双方同意并签署的备忘录。如果中标通知书不存在，则“中标通知”意指合同协议书，发出或收到中标通知的日期是指合同协议书签署日期。

（24）“材料”是指承包商用于本工程的所有材料，包括消耗性材料。

（25）“设施”是指一个构成本工程的具备机械、电气、化工或生物功能的某一单项工程或构筑物。

（26）“项目监理”是指**特殊合同条款**中指定的、独立于业主的人员或机构（或由业主指定并书面通知承包商的、代替项目监理的人员或机构）。项目监理由业主任命，负责监督工程实施和管理合同 。

（27）“保留金”是指根据一般合同条款第46.1款规定由业主逐次暂扣，并根据一般合同条款第46.2款支付的合同款项。

（28）“现场”是指**特殊合同条款**中所指定为现场的区域。

（39）“现场调查报告”是指招标文件中关于施工现场地上和地下状况的描述和解释性文件。

（30）“技术规范”是指合同中包含的本工程的技术规格或规程和由项目监理作出或批准的任何修改或补充。

（31）“开工日期”是指在**特殊合同条款**中规定的，承包商须开始实施本工程的最晚日期。该日期不一定就是现场占用日期。

（32）“分包人”是指与承包商订立了分包合同以实施本合同项下工程中部分工程（包括现场内工程）的人或实体。

（33）“临时工程”是指为永久工程施工或安装所需，并由承包商设计、施工、安装并拆除的工程。

（34）“变更”是指由项目监理发出的修改工程的指令。

（35）“工程”是指**特殊合同条款**中规定的，要求承包商施工、安装并移交给业主的永久工程。

#### 2　合同解释

2.1标题无解释意义。除另有专门定义外，合同中的文字意义均为中文的通常释义。项目监理须对关于本一般合同条款的质疑予以澄清。

2.2　如果在**特殊合同条款**中规定了分部工程的中间完工日期，则本一般合同条款中涉及的工程、完工日期和预计完工日期（除全部工程的完工日期和预计完工日期外）的相关规定也适用于本工程的任何分部工程。

2.3　组成合同的文件应按下述优先顺序解释 ：

（1）合同协议书；

（2）中标通知；

（3）承包商的投标文件；

（4）特殊合同条款；

（5）一般合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单[[2]](#footnote-1)；

（9）特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件。

#### 3　语言和法律

3.1　本合同所使用的语言为中文。本合同适用法律为中华人民共和国现行法律。

#### 4　项目监理的职权

4.1　项目监理应行使本合同中明确规定的或暗示的权力。但如果合同条款或业主对项目监理的权力有限制时，项目监理在行使某些特定权力前应征得业主的批准或同意。在任何情况下，除非合同另有明确规定，项目监理无权解除承包商的任何合同义务。

4.2　项目监理应就承包商对**特殊合同条款**的质疑予以澄清。

4.3　项目监理在采取下列行动前应事先征得业主的批准：

（1）根据本一般合同条款第7条批准分包本工程的任何部分；

（2）根据本一般合同条款第37条对计量合同中的额外费用作出（合格）签证；

（3）根据本一般合同条款第26、27、28和29条确定工期延长；以及

（4）根据本一般合同条款第42.3款和第38.3款确定费率或单价。

#### 5　授权

5.1除非在**特殊合同条款**中另有规定**，**项目监理可以在通知承包商后，授权调解员之外的其它人员代行其部分或全部职权，并且在通知承包商后也可以撤消此类授权。

#### 6　通讯

6.1　合同各方之间涉及合同条款的通讯仅在以书面形式进行时方视为有效，通知只有在送达对方时方视为有效。

#### 7　分包

7.1　承包商可以在项目监理批准后分包工程，但在任何条件下均不得转让合同。分包不改变承包商的义务。

#### 8　其它承包商

8.1　在**特殊合同条款**的其它承包商进度表中给出的日期内，承包商应同其它承包商、公共机构、公用部门和业主协作并共用现场，且承包商应向该进度表中所述各方提供该进度表中所述的设施和服务。业主可以通过项目监理随时修改其它承包商进度表，并将其修改通知承包商。

#### 9　人员和设备

9.1　承包商应雇用其投标文件中所述的关键人员和设备，或项目监理批准的其它人员和设备以实施本工程。关键人员和设备的替换只有在其资历和性能方面相当或优于原投标文件中所提议的关键人员和设备时，并经项目监理批准方可进行。

9.2　如果项目监理说明原因要求承包商将其某一职员或工人调离，承包商应确保此人在七（7）天之内被调离现场，并使其不得再与本合同的工作发生联系。

#### 10　业主和承包商的风险

10.1　业主将承担本合同中规定由业主承担的风险；承包商应承担本合同中规定由承包商承担的风险。

#### 11　业主的风险

11.1　自开工日起至签发缺陷责任证书之日止，业主的风险为：

（1）由于下述原因造成的人员伤亡或财产（工程、设施、材料及施工机械除外）的损失或损坏的风险：

①为工程实施本身或为了工程实施的目的而使用或占用现场，并且此种做法为实施工程所不可避免时，或

②业主或其雇员或与其有合同关系的人员（除承包商外）的疏忽、失职或对合法权益的侵害。

（2）由于业主或业主负责的设计错误，或不可抗力对工程、设施、材料和施工机械造成损害的风险。

11.2　从完工日起至签发缺陷责任证书之日止，工程、设施和材料的损失或损坏是业主的风险，但由于下述原因造成的损失或损坏除外：

（1）在工程完工日前已存在的缺陷；

（2）工程完工日期之前发生的事故，而该事故本身并非业主的风险；或

（3）完工日期之后承包商在现场的活动。

#### 12　承包商的风险

12.1　自开工日起至签发缺陷责任证书之日止，人员伤亡以和财产（包括但不限于，工程、设备、材料和施工机械）损失或损害，凡不属于业主风险的均为承包商的风险。

#### 13　保障

13.1　合同各方须保障合同另一方免于承担因自己的行为或疏忽而造成的损失、额外费用、以及任何因财产损失或损害、人员伤害和死亡而提出的索赔。

13.2　要求保障的一方须采取一切合理措施以减少可能发生的损失或损害。

13.3　承包商应保障业主免于承担其因移动施工现场之外的施工机械或临时工程造成损害而引起的索赔。

#### 14　保险

14.1　承包商应以业主和承包商的共同名义，以适当的数额和免赔额对自开工之日起至缺陷责任期结束之日止的合同履行过程中发生的工程、设施、材料、施工机械、财产（除上述财产外）的损失或损害，以及人员伤亡等风险提供保险。为满足本条款要求，承包商应提供下列保险，保险的金额和免赔额应使业主感到满意：

（1）工程和承包商设备保险；

（2）人员伤亡和财产损失保险；

（3）承包商雇佣人员保险；以及

（4）**特殊合同条款**中规定的其它险种。

14.2　在开工日期十四（14）天之前，承包商应向项目监理提交保险单和保险凭证以取得项目监理的批准。所有保险均应以人民币对所发生的损失或损害提供赔偿。

14.3　如果承包商未能提供所要求的保险单和保险凭证，业主可以办理本应由承包商提供的保险，并从对承包商的应付款项中扣回业主所支付的保险费；如果没有应付款额，则已支付的保险费将成为承包商的到期欠款。

14.4　未经项目监理批准不得改变保险条款。

14.5　合同双方须遵守保险条款。

#### 15　现场资料和合同细节

15.1　承包商被视为已对**特殊合同条款**中所提及的现场资料进行了审查，并已获得承包商可能得到的任何补充资料。

15.2　承包商应为合同细节保密。在未经业主或项目监理事先书面同意的条件下，承包商不得将合同细节或合同的任何部分在任何交易或技术文件或其它场合公布或披露。如果因履行合同的需要必须进行公布或披露而产生争议时，应提交业主作出最终裁决。

#### 16　承包商实施工程

16.1　承包商应按技术规范和图纸的要求进行本工程的施工和安装。

#### 17　按预定完工日期完成工程

17.1　承包商应在规定的开工日开始按其提交并经项目监理批准更新过的进度计划进行施工，并在预计完工日前完成本工程。

#### 18　项目监理的批准

18.1　承包商应将临时工程的图纸和规范提交项目监理审核批准。

18.2　承包商应对临时工程的设计负责。

18.3　项目监理的批准不改变承包商对临时工程的设计所承担的责任。

18.4　承包商应在必要时就其临时工程的设计征得有关第三方的批准。

18.5　承包商为临时工程或永久工程所设计的全部图纸，在使用前应获得项目监理的批准。

#### 19　安全和环境保护

19.1　承包商应对现场全部作业的安全负责。

19.2　承包商应根据有关的环境保护法规采取一切合理的措施来保护现场和邻近区域的环境，以避免由于其施工活动或作业所产成的污染、噪声或其它问题，从而对人员或公私财产造成损失或损害。

19.3 承包商应向项目监理提交其环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划并在该环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划，获得批准后实施该策略和计划。

#### 20　现场发现

20.1　在工程现场意外发现的具有历史意义或重大价值或其它价值的任何物品均为国家的财产。承包商应将其发现立即通知项目监理，并执行项目监理有关处理这些发现的指示。

#### 21　现场的占用

21.1　业主将向承包商提供现场的各个部分。如果业主未能按**特殊合同条款**中规定的日期提供相应的现场部分，则视为业主延误了与该部分现场相关的施工作业的开始。此种延误应视为补偿事件。

#### 22　进入现场

22.1　承包商应允许项目监理和项目监理授权的任何人进入现场和与实施本合同有关的任何地点。

#### 23　指示、检查和审计

23.1　承包商应执行项目监理发出的符合中国适用法律的全部指示。

23.2　承包商应允许亚投行和/或其指定的人员检查现场以及承包商与履行本合同有关的帐户和记录，并保证其分包商或分包咨询顾问也允许亚投行和/或其指定的人员检查现场以及分包商或分包咨询顾问与履行本合同有关的帐户和记录，在亚投行或中国政府有关部门要求时，接受由亚投行或中国政府有关部门指定的审计人员对此类帐户和记录进行审计。在此提请承包商、分包商以及分包咨询顾问注意本一般合同条款第58.1款的规定，除其它规定外，禁止或实质上妨碍亚投行或中国政府有关部门行使本条款规定的检查和审计的任何行为，将会导致本合同的终止。承包商应将与本合同相关的文件和记录在工程完工后继续保留3年。承包商应提供所需的文件，以证明其不存在欺诈、串通、胁迫或腐败等禁止行为，并要求其熟悉本合同的雇员或代理对亚投行或中国政府有关部门就本合同提出的质疑作出答复。

#### 24　调解员的指定

24.1　调解员应由承包商和业主在业主发出中标通知时共同指定。如果承包商在收到中标通知时不同意指定的调解员，其可要求由**特殊合同条款**中规定的指派机构在收到其要求后的14天内指定调解员。

24.2　如果调解员辞职或去世，或业主与承包商一致认为调解员未能按合同规定发挥作用，应由业主和承包商共同指定新的调解员。如果业主和承包商未能就新调解员的人选在三十（30）天内取得一致意见，合同任何一方均可要求由**特殊合同条款**中规定的指派机构在接到其要求后的十四（14）天内指定新的调解员。

#### 25　争端的解决程序

25.1　如果承包商认为项目监理作出的决定超出了合同赋予项目监理的权力或所做决定有误，其应在收到项目监理所作决定后的十四（14）天内向调解员提交有关该决定的争端通知。

25.2　调解员应在收到有关争端通知后二十八（28）天内作出书面决定。

25.3　不论调解员所作的决定如何，均须按照**特殊合同条款**中规定的费率和可报销费用向调解员支付报酬，上述费用应由业主和承包商平均分摊。合同的任何一方可在收到调解员书面决定后二十八（28）天内，将该决定提交仲裁裁决。如果任何一方均未在上述二十八（28）天内将争端提交仲裁，则调解员所作的决定将成为最终决定，并对合同各方具有约束力。

25.4　仲裁应根据**特殊合同条款**中规定的仲裁机构所公布的程序进行。

### 第二节　工期管理

#### 26　进度计划

26.1　在**特殊合同条款**中规定的时间内或在收到中标通知后，承包商应以项目监理认可的格式向其提交一份详细的施工组织设计以供其审批。该施工组织设计应详细描述承包商就实施工程的所有施工作业所作出的总体施工方案、施工安排、施工工序、作业时间和进度计划。在总价合同中，该施工组织设计所列的施工作业应与单项工程价单的内容相符。

26.2　对进度计划的更新应在经项目监理批准的基线进度计划的基础上进行。更新的进度计划应表明每项施工作业的实际进度和该进度对剩余工程工期安排的影响，包括任何施工工序的变化。

26.3在**特殊合同条款**规定的间隔周期内，承包商应定期向项目监理提交更新的进度计划以供其审批。如果承包商未能在该期限内提交更新的进度计划，项目监理可在下一期的支付证书中扣留**特殊合同条款**中规定的款项。项目监理可在承包商提交该进度计划后的下一期支付证书中停止扣留此款项。在总价合同中，承包商应在接到项目监理的指令后十四（14）天内提供更新的单项工程价单。

26.4　项目监理对进度计划或更新的进度计划的批准并不改变承包商的义务。承包商可随时修改进度计划并再次提交给项目监理。修改后的进度计划应反映变更和补偿事件的影响。

#### 27　预计完工日期的延长

27.1　如果发生了补偿事件或收到了变更指示，承包商在不采取措施加快剩余工程进度的情况下无法在预计完工日前完成工程，而加快进度又会使其增加成本，则项目监理可顺延预计完工日。

27.2　在承包商就补偿事件或变更的影响提出延期要求，并提交了充分的支持文件后，项目监理应在二十一（21）天内决定是否予以延期和延长的期限。如果承包商对可能出现的延期未曾提前通报或者在处理延误时未予以应有的合作，在确定新的预计完工日时对承包商因此种失误造成的延误不予考虑。

#### 28　加快进度

28.1　如果业主希望承包商在原定预计完工日之前完成工程，项目监理应敦促承包商提交其为加快进度而编制的报价书。如果业主接受了该报价书，预计完工日须将在业主和承包商双方确认后作相应的调整。

28.2　如果业主接受了承包商就加快进度而提交的报价书，该报价将计入合同价，并作为变更处理。

#### 29　项目监理命令延缓

29.1　项目监理可指示承包商延缓已开始工程的任一施工作业或放慢其进度。

#### 30　管理会议

30.1　项目监理或承包商均可要求另一方参加管理会议。管理会议旨在审查剩余工程的进度计划并处理根据“提前通报”程序所提出的问题。

30.2　项目监理应准备管理会议纪要，并将纪要的副本提供给参加会议的各方和业主。项目监理应在会议期间或会后决定合同各方对拟采取行动的责任分工，并以书面形式分发给参加管理会议的各方。

#### 31　提前通报

31.1　对于可能会对工程质量产生不利影响、增加合同价或延误工程实施的具体事件或情形，承包商应及早向项目监理进行通报。项目监理可要求承包商对将要发生的事件或情形对合同价和预计完工日的影响做出评估。承包商应尽快提供这些评估。

31.2　在项目监理制定和考虑让参与工程实施的各方采取措施来避免和减轻上述事件或情形所造成影响的方案时，承包商应予以配合，并执行项目监理据此发出的指示。

### 第三节　质量管理

#### 32　鉴别缺陷

32.1　项目监理应检查承包商的工作，并将其发现的缺陷通知承包商。项目监理所做的检查不影响承包商的责任。项目监理可指示承包商查找某项缺陷，或对项目监理认为可能有缺陷的任何工程部分进行剥露或试验。

#### 33　试验

33.1　如果项目监理为确定工程某一部位是否存在缺陷而指示承包商进行某项技术规范中没有规定的试验，且试验表明该部位确实存在缺陷，承包商应承担试验和取样的全部费用；如无缺陷存在，该试验按补偿事件处理。

#### 34　对缺陷的修复

34.1　在**特殊合同条款**中规定的、自完工日起开始计算的缺陷责任期结束之前，项目监理应就存在的任何缺陷向承包商发出通知。缺陷责任期应延长至完成缺陷修复为止。

34.2　每次有关修复缺陷的通知发出后，承包商应在项目监理所发出的通知中规定的时间内修复项目监理所指出的缺陷。

#### 35　未修复的缺陷

35.1　如果承包商未能在项目监理所发的通知中规定的时间内修复某项缺陷，项目监理应对修复该缺陷的成本做出估算，该款项将成为承包商对业主的应付款。

### 第四节　成本管理

#### 36　合同价

36.1　在计量合同中，工程量清单应包含将由承包商完成的各项工作的标价细目。工程量清单将用于计算合同价款。对承包商的支付将根据其所完成的工程量，按工程量清单中的单价来计付。

36.2　在总价合同中，单项工程价单应包含承包商为完成工程将进行的工作或程序及标价。该单项工程价单用于监控承包商的施工活动，并作为向承包商进行支付的依据。如果到场材料需分别支付，承包商须在单项工程价单中分别列出材料到场计划。

#### 37　合同价的变化

37.1　在计量合同中：

（1）如果工程量清单中任一细目的最终完成工程量与工程量清单中所标工程量存在百分之二十五（25％）以上的差异，并且该差异将导致中标合同额产生百分之一（1％）以上的变化，项目监理应对单价进行调整以适应这一变化。

（2）如果工程量的变化导致中标合同额产生百分之十五（15％）以上的变化，项目监理对各项变化造成的单价调整必须取得业主的事先批准。

（3）承包商应在项目监理要求时对工程量清单中任一单价提供详细的单价分析表。

37.2　在总价合同中，承包商应根据其进度计划或施工方法的变化对单项工程价单进行相应修改。承包商在对施工计划自行进行此类修改时不得修改其中的价格。

#### 38　变更

38.1　所有变更均须在承包商编制的更新的进度计划中予以反映；在总价合同中则须在承包商编制的单项工程价单中予以反映。

38.2　在项目监理要求时，承包商应就执行变更向项目监理提交一份报价。项目监理应对该报价进行评估。该报价须在项目监理提出要求后七（7）天内或在项目监理指定的更长的时间段内，且在发出变更指令之前提供。

38.3　如果承包商的报价不合理，项目监理可发出变更指令，并根据其对变更将引起的承包商成本的变化作出的估算修改合同价。

38.4　如果项目监理认为变更工作紧急而来不及报价，为避免造成延误，则此类变更无需报价，但应作为补偿事件处理。

38.5　在提前通报可避免增加费用而承包商未能提前通报时，承包商无权获得额外支付。

38.6　在计量合同中，如果变更工程在工程量清单中有对应项目，并且，根据项目监理的判断，超过上述一般合同条款第37.1款限额的变更或者变更实施时间不会造成单价的变化，则应使用工程量清单中的单价来计算变更额；如果变更造成了单价发生变化，或其内容在工程量清单中无对应项目，承包商应以新增单价的形式对相关项目提出报价。

#### 39　现金流预测

39.1　当进度计划或总价合同中的单项工程价单更新后，承包商应向项目监理提交一份更新的现金流预测。

#### 40　支付证书

40.1　承包商应在每月的第五天前向项目监理提交一份以项目监理接受的格式编制的月报表，载明当月累计完成投资额减去当月累计已签证完成投资额。

40.2　项目监理应核查承包商的月报表，并就应向承包商支付的价款核发支付证书。

40.3　已完成工程的价款由项目监理决定。

40.4　已完成工程的价款由下列部分组成：

（1）在计量合同中，工程量清单中已完成的工程量的价款；或

（2）在总价合同中，单项工程价单中已完成的工作内容的价款。

40.5　已完成工程的价款应包括对变更和补偿事件的计价。

40.6　根据后来掌握的资料，项目监理可在任何一期支付证书中扣除此前已签证的任何项目或降低其支付比例。

#### 41　支付

41.1　支付应根据合同的规定扣还预付款、扣留保留金和扣除应支付给业主的款项。项目监理核发支付证书后，业主将在二十八（28）天内将项目监理在每期支付证书中所签证的金额支付给承包商。如果业主延误支付，将在下期支付时向承包商就延误支付的部分加付延期支付利息。利息从该笔款项应付之日起算至该笔款项实际支付之日止，按日计算。利率按付款当时商业借款年利率除以365得出的日利率计算。

41.2　如果已经项目监理签证的支付金额在以后的支付证书中有所增加，或由于调解员或仲裁员的决定而增加，业主将按本条的规定就延期支付部分向承包商支付利息。利息按日计算，起算之日为在假设没有争端存在的条件下，所增加部分应予以签证之日。

41.3　除另有说明外，所有支付和扣还、扣留、扣除款项的货币均为人民币。

41.4　业主对承包商未填报费率或单价的项目将不予支付。此类项目的成本视为已包含在合同的其它费率或单价中。

#### 42　补偿事件

42.1　下述情况为补偿事件：

（1）业主未能按一般合同条款第21.1款的规定在现场占用日提供相应的现场；

（2）因业主修改“其它承包商进度表”而影响本合同承包商的工作；

（3）项目监理命令延缓实施或未能按时提供按进度施工所需的图纸、技术规范或指示；

（4）项目监理指示承包商剥露工程或对工程进行额外的试验，而其后并未发现缺陷；

（5）项目监理无理拒绝批准分包合同；

（6）现场条件与颁发中标通知书前能够根据提供给承包商的资料（包括现场调查报告）、公开获得的资料和对现场的直观勘察合理预见的情况存在重大负面差异；

（7）项目监理指示承包商处理由业主造成的、未能预见到的情况，或进行为了安全或其它原因所要求的额外工作；

（8）因其它承包商、公共机关、公共机构或业主未能按合同中规定的日期和条件工作而造成的承包商工作的延误或成本的增加；

（9）延误支付预付款；

（10）业主的任何一种风险对承包商的影响；

（11）项目监理无理拖延签发完工证书；

42.2　如果补偿事件造成成本增加或使得工程无法在预计完工日之前完成，则应增加合同价或顺延预计完工日。项目监理应决定是否增加合同价和增加的数额，以及是否延长预计完工日和延长的期限。

42.3　一旦承包商提交了一个补偿事件对其成本预算所产生影响的资料和预测，项目监理应立即该资料进行审查，并对合同价作出相应的调整。如果认为承包商的成本预算不合理，项目监理应根据自己对此作出的估算调整合同价格。项目监理应认为承包商对补偿事件能做出及时有效的反应。

42.4　承包商无权就由于其未能提前通报或未能与项目监理合作而使业主利益受到不利影响的事件获得补偿。

#### 43　税费

43.1　合同价应包括根据投标截止时间前二十八（28）天前仍有生效的法规所计算的承包商应缴纳的关税、增值税、营业税、所得税和其它税费。如果自投标截止期前二十八（28）天到最后一份完工证书发出之日期间有关税费发生了变化，项目监理应调整合同价。该项调整仅限于对承包商应付税额之变化的调整，条件是上述变化未曾包含在合同价中，或者并非一般合同条款第45条的结果。

#### 44　货币

44.1　支付货币为人民币。

#### 45　法律变更

45.1　如果在投标文件递交截止日期后发生中国法律变更（包括颁布新法律、撤销或修改现行法律）或对于法律的司法解释或政府官方解释的变更，从而引起承包商实施合同的成本或费用增加或者减少，合同价应相应调整。

如果在投标文件递交截止日期后发生中国法律变更（包括颁布新法律、撤销或修改现行法律）或对于法律的司法解释或政府官方解释的变更，承包商由此蒙受（或将蒙受）工期延误，以及/或蒙受（或将蒙受）额外费用，并且承包商在其意识到或应该意识到该法律或法律解释变更后28天内书面通知了项目监理，则承包商有权：

（a）得到相应的工期补偿，如果原定工期被延误或将被延误；

（b）得到该额外费用的补偿。该额外费用应增加到原合同价中。

但是，如果以前批准的工期延长已经考虑了上述法律变更或对法律解释的变更引起的工期延误，则承包商无权再得到工期补偿。如果合同条款46.1款使用的物价指数或参考价格已经考虑了上述法律变更或对法律解释的变更引起的额外费用，则承包商无权再得到该额外费用的补偿。

#### 46　价格调整

46.1　只有在**特殊合同条款**中有所规定时，合同价方可根据投入成本的变化进行调整。如果**特殊合同条款**中有此规定，则应将每份支付证书扣还预付款前的应付款项应用有关调价系数进行调整。下述公式用于计算调价系数：

Pn = a + b Ln/ Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... 其中:

“Pn” 是调价系数;

“a” 是不可调整部分权重;

“b”, “c”, “d”, … 是人工、设备、材料等的权重;

“Ln”, “En”, “Mn”, … 是支付证书对应月份的人工、设备、材料物价指数或参考价格;

“Lo”, “Eo”, “Mo”, … 是投标文件递交截止日所在月份的人工、设备、材料物价指数或参考价格

46.2　在任何时候和任何情况下，如果现行的价格指数或参考价格无法获得，则可使用一个项目监理确定的暂定指数或参考价格，但该指数或参考价格和已付给承包商的款项应在获得当时的现行指数后根据第46.3款的规定予以调整。

46.3　如果某一指数值或参考价格在用于调价计算后发生了变化，则该调价结果应予以修正，并在下一期支付证书中作相应的调整。该指数值或参考价格应被视为包含了引起成本的增减的所有价格波动。

#### 47　保留金

47.1　按照**特殊合同条款**的规定，业主将从首期支付证书开始，从应支付给承包商的每一笔款项中扣留一定比例的金额，直到累积额达到**特殊合同条款**规定的保留金的限额。

47.2　在项目监理根据一般合同条款第55.1款签发工程完工证书时，应将保留金的一半返还给承包商。在缺陷责任期过后并经项目监理证明承包商已将缺陷责任期结束前项目监理通知承包商的全部缺陷修复完毕时，将另一半保留金返还给承包商。承包商可以用“见索即付保函”替代保留金。

#### 48　误期赔偿费

48.1　承包商应按实际完工日晚于预计完工日的天数，根据**特殊合同条款**中规定的日罚金向业主支付误期赔偿费。误期赔偿费的总额不得超过**特殊合同条款**中的限额。业主可从向承包商支付的到期应付款中扣除误期赔偿费。误期赔偿费的支付不影响承包商的义务。

48.2　如遇误期赔偿费支付后预计完工日延期，项目监理应调整下一期支付证书以修正承包商多付之误期赔偿费。同时应自支付误期赔偿费之日起至退回多付部分之日止，按一般合同条款41.1款规定的利率向承包商支付多付误期赔偿费的利息。

#### 49　奖励

49.1　如在预计完工日前完成工程，承包商将获得根据**特殊合同条款**规定按日历天（减去承包商已获得的加快进度费用的天数）计算的提前完工的奖励。项目监理应确认工程在预计完工日前完工。

#### 50　预付款

50.1　在承包商按无条件银行保函的格式由业主接受的一家银行开具与预付款数额等值的预付款保函后，业主将按**特殊合同条款**中规定的金额和日期向承包商支付预付款。预付款保函应在预付款全部扣还之前保持有效，但其担保额应随投标人偿还的金额而逐渐减少。预付款不计利息。

50.2　承包商应将预付款用于购置实施本合同所需的施工机械、设备、材料及进场费用，并应向项目监理提交发票或其它证明文件以证明预付款的使用情况属实。

50.3　预付款应从给承包商的应付款中，按完成工程量已支付百分比所对应的比例扣还。在评估所完成的工程、变更、价格调整、补偿事件、奖励或误期赔偿费时无须考虑预付款的支付和扣还。

#### 51　保证金

51.1　履约保函应在中标通知书规定之日前按**特殊合同条款**规定的金额，以无条件银行保函的格式提交给业主。保函应以应付合同款项所使用的货币和比例，由在中华人民共和国注册的，有权为此目的开具保函，且为业主所接受的商业银行开具。该履约保函的有效期应截止至签发完工证书后第二十八（28）天。

#### 52　暂定金

52.1　暂定金指的是包含在合同中的一笔在工程量清单或单项工程价单中指明用于实施工程的任一部分或用于提供货物、材料、设备或服务、或用于意外事件的，且根据项目监理的指示可全部或部分使用或根本不用的款项。承包商仅有权使用暂定金中由项目监理按本条款确定的有关工程的实施、供货或意外事件的费用所对应的款项。项目监理应将根据本条款所作的决定通知承包商，并将一份副本送交业主。

52.2　就每笔暂定金而言，项目监理有权就工程的实施，或货物、材料、设施或服务的提供向承包商发出指示。此时，承包商有权获得根据第38.3款或第42.2款确定之金额的补偿。

52.3　承包商应向项目监理提交与暂定金支出有关的全部报价、发票、凭证和帐目或收据，但根据合同的费率或单价而计价的除外。

#### 53　计日工

53.1　承包商在其投标文件中所报的计日工费率可用于支付额外工程的费用，但必须有项目监理事前发出的书面指示。

53.2　承包商应使用项目监理批准的表格形式作好所有以计日工方式支付的工程记录。每份表格均应在相应的工程完成后的两天内由项目监理核准并签字。

53.3　只有项目监理在计日工单上签字后，承包商方可获得对计日工费用的支付。

#### 54　修复费用

54.1　自开工日期至缺陷责任期结束，由承包商的行为或疏忽造成的工程或工程所使用材料的损失或损害，应由承包商自费进行修复。

### 第五节　完成合同

#### 55　完工

55.1　承包商应提请项目监理签发工程的完工证书。项目监理在确认工程已经完成时向承包商签发该证书。

#### 56　验收

56.1　业主将在项目监理签发完工证书后七（7）天内验收现场和工程。

#### 57　结算

57.1　在缺陷责任期结束之前，承包商应向项目监理提交一份根据合同其应获得的全部款项的详细帐目。如该帐目正确完整，项目监理应在收到帐目后的五十六（56）天内签发缺陷责任证书并核准应付给承包商的最终付款证书。如该帐目不合格，项目监理则应在五十六（56）天内发出一份需修改和补充的明细单。如果承包商再次呈交的最终帐目仍不能令人满意，则由项目监理决定应向承包商支付的金额并签发支付证书。

#### 58　运行和维修手册

58.1　承包商应在**特殊合同条款**中规定的日期前提交完工图纸或运行和维修手册。

58.2　如果承包商未能在一般合同条款第58.1款的**特殊合同条款**规定的日期前提交有关图纸或手册或未能得到项目监理的批准，项目监理应从应付给承包商的款项中扣除**特殊合同条款**中规定的金额。

#### 59　终止合同

59.1　业主或承包商可在另一方严重违反合同时终止合同。

59.2　严重违反合同的行为包括，但不限于下列各项：

（1）承包商在当时的进度计划并未表明有停工，且项目监理亦未授权停工的条件下，停止施工达二十八（28）天；

（2）项目监理指示承包商推迟工程实施进度，且该指示在二十八（28）天内未予撤消。

（3）业主或承包商破产或清偿，但属机构重组或联合的除外；

（4）项目监理签发支付证书后八＋四（84）天内业主未能向承包商支付该证书项下的金额；

（5）项目监理通知承包商如不修复某一缺陷将构成严重违反合同的行为，而承包商未能在项目监理决定的合理时间内修复该缺陷；

（6）承包商未能维持要求提供的担保；

（7）承包商拖延完工，且可偿付的误期赔偿费已达到**特殊合同条款**中规定的最大限额。

（8）根据业主的判断，如果承包商在竞标或合同履行过程中发生了一般合同条款第60条所规定的禁止行为。

59.3　如合同任一方通知项目监理另一方有一般合同条款59.2款所列行为之外的违反合同的行为时，项目监理应决定该行为是否属于严重违反合同的行为。

59.4　尽管有上述规定，业主仍可随时终止合同。

59.5　一旦合同终止，承包商应立即停止施工，保证现场安全，并在合理时间内尽快撤离现场。

#### 60　禁止行为

60.1　如果业主认定承包商在竞标或履行合同过程中参与了《亚投行禁止行为政策（2016版并不时更新）》中规定的胁迫、共谋、腐败、欺诈、滥用资源、妨碍和盗窃行为，可在提前十四（14）天通知承包商后终止合同，并将承包商按一般合同条款第59.5款的规定逐出现场。此时适用一般合同条款第59条有关业主终止合同的规定。

60.2　如果认定承包商的雇员在竞标或履行合同过程中参与了《亚投行禁止行为政策（2016版并不时更新）》中规定的胁迫、共谋、腐败、欺诈、滥用资源、妨碍和盗窃行为，承包商应按一般合同条款第9条的规定开除该雇员。

60.3　 亚投行《借款人采购规则（2016版并不时更新）》要求业主（以及亚投行资助的所有其他受益人）以及亚投行资助的项目合同下的投标人、供应商、承包商、受惠方和顾问均遵守亚投行关于禁止行为的政策，在合同的采购、执行和实施过程中遵守最高标准的透明度和诚信。就本条款目的而言，亚投行将禁止行为定义如下：

（1）“胁迫行为”系指直接或间接地损害或伤害，或威胁将要损害或伤害人身或财产安全，以不正当地影响另一方的行为；

（2）“共谋行为”系指由双方或多方设计的一种为达到不当目的的安排，包括不正当地影响另一方的行为；

（3）“腐败行为”系指直接地或间接地提供、给予、收受或要求任何有价财物来不正当地影响另一方的行为；

（4）“欺诈行为”系指任何行为或隐瞒，包括任何有意或无意地误导，或企图误导一方以获得财物或其它方面的利益或逃避义务；

（5）“滥用资源”系指有意或无意地不当使用银行资源；

（6）“妨碍行为”系指：（i）销毁、伪造、篡改或隐瞒银行调查所需的证据材料以妨碍银行调查，（ii）向调查人员做出虚假证明以严重妨碍亚投行对禁止行为进行调查，（iii）未能遵守提供与亚投行调查有关的信息、文件或记录的要求；（iv）威胁、骚扰或恐吓任何一方使其无法透露与调查相关的所知信息或参与调查；或（v）严重妨碍亚投行行使合同所赋予的审计、检查或获取信息的权利；

（7）“盗窃行为”系指挪用属于另一方的财产。

60.4 在亚投行资助合同的采购、授予或执行过程中发生或疑似发生的任何禁止行为，将按照亚投行禁止行为政策的规定进行处理。供应商、承包商、服务提供商和顾问，以及业主应充分配合亚投行（或“借款人采购规则”规定有权利进行调查的联合资助方）根据亚投行禁止行为政策对任何被指控的禁止行为进行调查，并允许亚投行或其代表（包括联合资助方）检查可能与此类调查相关的账户、记录和其他文件，并由亚投行指定的审计师对其进行审计。

60.5 如果项目是主权担保贷款，亚投行（或根据亚投行“借款人采购规则”规定进行调查的联合资助方）：

（1）可以针对与项目相关的禁止行为采取以下任何附加行动：

（i）拒绝授予合同， 如果确定推荐的中标候选人或其任何人员、代理人、顾问、分包商、服务提供商、供应商或其雇员直接或间接地，在竞争有关合同时从事禁止行为；

（ii） 取消分配给该合同的尚未拨付的贷款余额（并要求偿还分配给该合同的已拨付的贷款），如果在任何时候确定借款人代表或任一部分贷款接收方的代表在有关合同的采购、管理或执行期间从事禁止行为；

（2） 要求在招标文件和合同中包含一个条款，要求投标人、供应商和承包商及其分包商、代理人、人员、顾问、服务提供商或供应商允许银行（或“借款人采购规则”规定有权利进行调查的联合资助方）或其代表检查其与投标和履行合同有关的账户、记录和其它文件，并由亚投行指定的审计师对其进行审计。

#### 61　合同终止时的支付

61.1　如果合同是由于承包商严重违约而终止，项目监理应发出一份对已完工程和已订购材料的支付证书，但应扣除至发出该证书之日承包商所收到的预付款和按**特殊合同条款**中规定比例计算的业主为继续完成那些未完工程而需要发生的额外成本。此后发生的误期赔偿费不再适用。如果应向业主支付的金额超过了应向承包商支付的金额，其差额将成为承包商欠业主的债务。

61.2　如果业主随意终止合同或业主严重违约而造成合同终止，项目监理应就承包商所完成工程和已订购材料的价值、迁移施工机械的合理费用、受雇于本工程人员的遣返费用以及承包商保护工程的费用签发支付证书，但至发出证书之日所支付的预付款应予扣除。

#### 62　财产

61.1　如果因承包商的原因而造成合同终止，则现场的所有材料，承包商拥有的设备、施工机械、临时工程和本合同项下的工程均应视为业主的财产。

#### 63　合同解除

63.1　如果因业主和承包商完全无法控制的事件而造成合同无法履行，项目监理应核准该合同解除。收到该证明后，承包商应保证现场安全并尽快停止施工。对于在收到此证明前承包商所完成的工程和此后承包商承诺完成的工作，应向承包商支付相应的报酬。

#### 64　停止贷款

64.1　如果亚投行或中国政府有关部门停止向业主提供资金，而该资金的一部分系用于支付承包商的费用，则：

（1）业主将在接到金融机构中止支付的通知后七（7）天内将此事通知承包商。

（2）如果承包商在二十八（28）天内未能收到一般合同条款第41.1款规定的款项，承包商可立即发出限期十四（14）天的终止合同通知。

**附录**

**环境-社会-健康-安全报告**

报告内容:

1. 环境污染事件，包括对地下水或水源的污染;

卫生安全事件、事故、需要治疗的受伤或死亡事故;

与政府有关监督部门的工作来往: 部门名称、时间、事由、结果；

相关的许可证与协议的现状:

工作许可证：需要多少工作许可证、已经办理了多少工作许可证、对未办理到工作许可证的如何处理

工程许可证和协议:

哪些工作区域需要许可证(例如采石场、沥青拌合站), 申请许可证的时间、、许可证颁发的时间（如尚未颁发，相应的跟踪措施）、许可证提交给现场监理的时间、这些工作区域的现状（等待许可证、正在使用、未复垦而处于废弃状态、拆除计划正在实施中等）;

哪些工作区域需要与土地所有者达成协议（取土场、弃土场、营地）、与土地所有者达成协议的时间、协议提交给现场监理的时间；

本月各工作区域的主要施工活动、环境社会保护措施（清场、施工边界标识、剩余表土、交通管理、拆除计划、拆除实施）;

采石场：拆迁和补偿（完成否、每月进度、现状）

健康和安全监管：

1. 安全工程师：工作天数、完成的全面安全检查和局部安全检查次数、向项目经理提交的报告;
2. 工人数量、工人工作时间、配备了个人安全防护设备的工人百分数、发现的工人违反卫生-安全规定的案例（按照违反行为的类型、个人安全防护设备等），给出的警告、再次给出的警告、后续措施;

工人住所:

1. 工人的人数;
2. 最近一次检查工人住地的时间、发现的问题、住所是否符合国家和地方法律法规的规定（比如卫生条件、面积大小）;
3. 改进或整改的建议

艾滋病: 现场卫生服务方、信息及培训、医疗室位置、治疗和诊断的数量（患者姓名不需要提供）;

性别: 女性工人数、百分比、与性别有关的问题及其处理措施;

培训:

1. 新入职工人数、接受上岗培训的人数、上岗培训的时间;
2. 针对安全工具箱使用的交流会（次数、时间）、接受职业卫生安全培训的工人数、接受环境社会培训的工人数;
3. 艾滋病认知培训（次数、日期、本月及以往受训工人数）、性别问题认知培训（次数、日期、本月及以往受训工人数）、旗手培训

环境社会检查:

1. 环境工程师: 工作天数、检查的区域与检查的次数（公路现场、营地、住所、采石场、取土场、弃土场、沼泽、穿越森林的地带等）、发现的问题（违反环境社会通常做法的行为、采取的措施）、提交给项目管理层的报告；

社会专家: 工作天数、全面和局部检查的区域与检查的次数（公路现场、营地、住所、采石场、取土场、弃土场、诊所、艾滋病中心、社区中心等）、发现的问题（违反环境社会通常做法的行为、采取的措施）、提交给项目管理层的报告

社区联系人: 工作天数（社区中心开放天数）、接待的人数、反映的问题、提交给环境工程师、社会专家、项目管理层的报告

申诉: 本月以及以往收到的尚未解决的申诉、收到时间、申诉人、如何收到的、申诉请求何方采取行动、解决方案和解决时间、答复申诉人的时间、后续跟踪措施：

1. 工人的申诉
2. 社区的申诉

交通、车辆、设备:

1. 涉及项目车辆设备的交通事故：时间、地点、损失、原因、后续跟进措施;

涉及非项目车辆设备的交通事故：时间、地点、损失、原因、后续跟进措施;

车辆设备的总体情况（环境工程师的评估）、出于安全环保要求对车辆设备需要进行的改造（例如为了减少排放）

与环境有关的防范措施和问题:

1. 尘土: 洒水车数、每天洒水次数、投诉数、亚投行环境专家提出的警告、采取的措施、采石场尘土控制（遮盖措施、洒水措施、作业现状）、采取遮盖措施的运石运土车辆百分数、对未采取遮盖措施的车辆的处理办法;

水土流失控制: 不同区域采取的控制措施、过水断面现状、亚投行环境专家检查意见、采取的措施、需要的紧急修复;

采石场、取土场、弃土场、沥青站、拌合站: 本月各工作区域的主要施工活动、环境社会保护措施（清场、施工边界标识、剩余表土、交通管理、拆除计划、拆除实施）;

爆破: 爆破作业次数和地点、实施爆破计划的现状（提前通知、疏散等）、事故及其损失、投诉;

泄漏物清理: 泄漏物名称、泄露地点、泄露量、采取的措施、泄漏物处理;

用水管理: 工地用水分类和用水量、现场外取水量、取水来源、现场循环处理的水量;

本月与植被有关的问题、待采取的防范措施;

本月与水质沼泽保护有关的问题、待采取的防范措施

遵守相关规定的情况:

1. 是否遵守了有关部门颁发许可证时的相关规定（含采石场）、存在的问题、已经采取的或计划采取的措施

是否遵守了项目环境社会管理计划和环境社会行动计划的相关规定、存在的问题、已经采取的或计划采取的措施

其它未解决的环境社会问题，例如尚未遵守规定的做法、设备失修带来的污染、运输车辆未进行遮盖、未处理的泄漏、未解决的赔偿、与爆破有关的问题等

第八章　**特殊合同条款**

|  |
| --- |
| **第一节　总则** |
| 一般合同条款第1.1款（18）项 | 业主为：焦作市住房和城乡建设局 |
| 一般合同条款第1.1款（23）项 | 全部工程的预计竣工日期为：以招标公告中工期为准 |
| 一般合同条款第1.1款（27）项 | 项目监理为：暂无 |
| 一般合同条款第1.1款（29）项 | 现场位于：焦作市，详见图纸 |
| 一般合同条款第1.1款（32）项 | 预计开工日期为：业主提供现场后的28天内，以签发的开工令为准 |
| 一般合同条款第1.1款（36）项 | 工程内容：以招标公告中工程内容为准 |
| 一般合同条款第2.2款 | 分部完工工程：不适用 |
| 一般合同条款第2.3（9）项 | 下述文件也将成为合同的组成部分：主要人员一览表；主要施工设备一览表；更新并或项目监理批准的进度计划；标前会会议纪要及答疑（如有）；补遗和澄清文件（如有）环境-社会-卫生-安全管理策略和实施计划环境-社会-卫生-安全行为准则  |
| 一般合同条款第5.1款 | 项目监理不得将其职责授权他人。 |
| 一般合同条款第8.1款 | 其它承包人进度表：不适用 |
| 一般合同条款第9.1款 | 在第9.1款末尾插入：承包商若未按上述要求执行，项目监理在获得业主同意后有权要求承包商停工，在承包商提供满足合同要求的主要管理人员后方可开工。主要管理人员在合同签署前须在当地建设行政主管部门备案证件原件，以确保在合同实施期间的投入。 |
| 一般合同条款第9.2款 | 环境-社会-健康-安全行为准则一般合同条款第9.2款结尾增加：要求人员调离现场的原因包括员工违反了环境-社会-健康-安全行为准则（例如传播传染性疾病、性骚扰、性暴力、非法行为或犯罪）。 |
| 一般合同条款第14.1款 | 其它保险为：本工程保险的具体要求如下：本工程、设备和材料保险的最大免赔额为每次事故损失额的10%；由于承包人设计失误而对本工程、设备和材料的最低保险额为100万元人民币；施工机械保险的最大免赔额为保险额的1%；施工机械损失或损坏的最低保险额为重置费用人民币；其它财产的最大免赔额为每次事故免赔5000元人民币；其它财产的最低保险额为20万人民币；对承包人雇员人身伤亡的最低保险额为40万人民币；对其他人员的最低保险额为40万人民币。 |
| 一般合同条款第14.2款 | 在开工日期十四（14）天之前，承包商应向业主和项目监理提交保险单和保险凭证以取得业主和项目监理的批准。所有保险均应以人民币对所发生的损失或损害提供赔偿。 |
| 一般合同条款第14.4款 | 未经业主和项目监理批准不得改变保险条款。 |
| 一般合同条款第15.1款 | 现场调查报告名称：无 |
| 一般合同条款第15.2款 | 承包商应为合同细节保密。在未经业主和项目监理事先书面同意的条件下，承包商不得将合同细节或合同的任何部分在任何交易或技术文件或其它场合公布或披露。如果因履行合同的需要必须进行公布或披露而产生争议时，应提交业主作出最终裁决。 |
| 新增一般合同条款第16.2款 | 1.在本次的投标过程中严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规开展投标工作，不存在围标、串标、弄虚作假等行为。若一经发现有违法、违规等行为的，建设单位有权终止合同，停止一切工程款的支付，并赔偿因此造成的所有损失。在施工过程中，若因企业自身的能力或资金问题，影响整体的施工进度停滞不前的，业主单位有权将终止合同，所造成的损失由承包商承担同时列入不诚信系统，三年内不进入焦作市场。2.由于焦作市为京津冀大气污染传输通道的城市之一，承诺在施工中严格按照环保要求及相关文件要求，若因承包商未按照环保要求造成影响工期延误的，承包商负全部责任，并接受处罚合同价0.1%每天的罚款。提前完工的，不向建设单位索要工期的赶工费用。3.按照招标文件中的工期，采取措施，科学合理有效的安排施工，施工中承包商应极主动协调施工外围环境比如：交警、园林、弱电等影响施工的外围环境和相关部门，协调所产生的费用由施工单位自己承担，保证工程工期控制在施工合同工期内。若因施工方案、协调或措施协调等不到位致使工期拖延的，接受合同价0.1%每天的罚款。并将承包商列入不诚信系统，三年内不在进入焦作市场。4.因不可抗力、大气管控等因素造成的停工，承包商不得以此向业主提出索赔，经业主同意后，可根据实际情况顺延工期。 |
| 新增一般合同条款第16.3款 | 项目施工现场项目经理、技术负责人须投标的人员到岗履职，不得更换。项目经理、项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员等投标人员每月出勤不得少于22天，并按相关规定实行考核管理，其中项目经理、负责人未按要求到岗的按合同价0.1%每天进行处罚，项目班子其它成员未按要求到岗的按1000元/天进行处罚，连续7天不到位或累计1个月不到位的，根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处理。若投标的人员未能按时到岗的经建设单位3次书面通知还仍未履约到岗的，建设单位有权终止合同并列入不良行为记录，三年内不在进入焦作市场。 |
| 新增一般合同条款第16.4款 | 按规范施工，并做好施工的安全文明和工程质量，保证无安全事故发生，工程质量达到合格标准，确保焦作市“山阳杯”质量奖，力争河南省“中州杯”质量奖。若出现安全或质量事故的，责任和经济损失由我公司负责全部责任，并列入不良行为记录，三年内不在进入焦作市场。 |
| 新增一般合同条款第16.5款 | 严格执行合同，同时做好廉洁自律工作，不会出现违规违法的不廉洁行为。 |
| 新增一般合同条款第16.6款 | 所有的违约处罚、质量不合格处罚等均从工程款中扣除。 |
| 一般合同条款第17.1款 | 承包商应在规定的开工日开始按其提交并经业主和项目监理批准更新过的进度计划进行施工，并在预计竣工日前完成本工程。 |
| 一般合同条款第17.2款 | 环境-社会-健康-安全实施计划增加以下第17.2款：17.2 承包商不允许开始任何现场工作包括进场和/或施工准备工作（例如运料道路清场、入场道路、营地建设、取土场/石料场等土工勘探），除非监理认为承包商防范环境-社会-健康-安全风险与影响的措施已经到位。作为最低要求，承包商应实施环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划以及环境-社会-健康-安全行为准则。这些管理策略和实施计划以及行为准则是承包商投标文件的一部分，在签订合同时也成为合同的一部分。在合同执行期间承包商应根据现场情况随时向监理报批补充的环境-社会-健康-安全管理策略和实施计划以有效管控相关的风险和影响。所有这些实施计划构成承包商的环境-社会管理计划（C-ESMP）。承包商的环境-社会管理计划应在施工（例如开挖、土方工程、桥梁与结构工程、河道和道路改线、石料厂和取土场作业、混凝土拌合、沥青生产）开始前获得批准。承包商应随时（至少每6个月一次）评估和更新环境-社会管理计划以确保其包含与施工相关的风险防范措施。更新的环境-社会管理计划应获得监理的批准。 |
| 一般合同条款第18.5款 | 承包商为临时工程所设计的全部图纸，在使用前应获得业主、设计和项目监理等单位的批准。 |
| 一般合同条款第21.1款 | 现场提供的地点为：时间为：签订合同后28日内开始提供承包商应允许业主和项目监理及业主授权的任何人进入现场和与实施本合同有关的任何地点。 |
| 一般合同条款第24.1款和第24.2款 | 调解员指派机构名称：焦作仲裁委员会 |
| 一般合同条款第25.3款 | 调解员小时工资及可报销费用类别：160/小时，可以报销差旅费 |
| 一般合同条款第25.4款 | 双方同意的仲裁机构为：焦作仲裁委员会 |
| **第二节　工期管理** |
| 一般合同条款第26.1款 | 承包人应在收到中标通知后28天内向项目业主提交一份进度计划以供审核。在**特殊合同条款**中规定的时间内或在收到中标通知后，承包商应以业主和项目监理认可的格式向其提交一份详细的施工组织设计以供其审批。该施工组织设计应详细描述承包商就实施工程的所有施工作业所作出的总体施工方案、施工安排、施工工序、作业时间和进度计划。在总价合同中，该施工组织设计所列的施工作业应与单项工程价单的内容相符。 |
| 一般合同条款第26.2款 | 环境-社会-健康-安全报告在一般合同条款第26.2款结尾增加以下内容：除进度报告外，承包商应提交环境-社会-健康-安全报告（要求见一般合同条款附件B）。此外，承包商还应在与监理商定的时间内及时向监理报告以下的事故的详细情况：(a)已经确认的或可能的违反法律或国际条约的行为(b)人员死亡或严重伤残事件(c)对个人财产造成的严重损失（例如交通事故、采石造成的财产损失、越界施工）(d)严重的饮用水污染、对珍稀频危物种或其栖息地（含保护区）的严重破坏(e) 性骚扰、虐待儿童、亵渎、其它针对儿童的暴力 |
| 一般合同条款第26.3款 | 进度计划更新的周期为28天。迟交更新的进度计划应扣留的金额为人民币10000元。在**特殊合同条款**规定的间隔周期内，承包商应定期向业主和项目监理提交更新的进度计划以供其审批。如果承包商未能在该期限内提交更新的进度计划，项目监理可在下一期的支付证书中扣留**特殊合同条款**中规定的款项。项目监理可在承包商提交该进度计划后的下一期支付证书中停止扣留此款项。在总价合同中，承包商应在接到项目监理的指令后十四（14）天内提供更新的单项工程价单。 |
| 一般合同条款第27.1款 | 如果发生了补偿事件或收到了变更指示，承包商在不采取措施加快剩余工程进度的情况下无法在预计竣工日前完成工程，而加快进度又会使其增加成本，则项目监理经业主同意或批准后顺延预计竣工日。 |
| 一般合同条款第29.1款 | 项目监理经业主同意或批准后指示承包商延缓已开始工程的任一施工作业或放慢其进度。 |
| 一般合同条款第31.2款 | 在项目监理经业主同意或批准后和考虑让参与工程实施的各方采取措施来避免和减轻上述事件或情形所造成影响的方案时，承包商应予以配合，并执行项目监理据此发出的指示。 |
| 第三节　质量管理 |
| 一般合同条款第32.1款 | 项目监理应检查承包商的工作，并将其发现的缺陷通知承包商。项目监理所做的检查不影响承包商的责任。项目监理可指示承包商查找某项缺陷，或经业主同意或批准后项目监理认为可能有缺陷的任何工程部分进行剥露或试验。 |
| 一般合同条款第34.1款 | 缺陷责任期为24个月。在**合同条款**中规定的、自竣工日起开始计算的缺陷责任期结束之前，项目监理应经业主同意或批准后存在的任何缺陷向承包商发出通知。缺陷责任期应延长至完成缺陷修复为止。 |
| **第四节　成本管理** |
| 一般合同条款第37.1(1)款 | 如果工程量清单中任一细目的最终完成工程量与工程量清单中所标工程量存在百分之二十五(25％)以上的差异，并且该差异将导致中标合同额产生百分之一(1％)以上的变化，项目监理经业主同意或批准后单价进行调整以适应这一变化。 |
| 一般合同条款第38.2款 | 在第一句结尾增加：承包商还应说明与变更工程有关的任何可能的环境-社会-健康-安全风险与影响。 |
| 一般合同条款第38.3款 | 如果承包商的报价不合理，项目监理可经业主同意或批准后变更指令，并根据其对变更将引起的承包商成本的变化作出的估算修改合同价。 |
| 一般合同条款第38.4款 | 如果项目监理认为变更工作紧急而来不及报价，为避免造成延误，则此类变更无需报价，但应紧急报告业主并经业主同意后补偿事件处理。 |
| 一般合同条款第40款 | 增加第40.7款：如果承包商未履行与环境-社会-健康-安全相关的合同义务或完成相关的工程，则到承包商完全履行这些合同义务或完成这些工程之前相应的款项（具体金额由监理确定）不应支付给承包商。直到整改结束，与整改有关的费用（具体金额由监理确定）不应支付给承包商。承包商未履行与环境-社会-健康-安全相关的合同义务或完成相关的工程包括但不限于以下情况：(i) 未履行合同技术部分要求的与环境-社会-健康-安全相关的合同义务或完成相关的工程，例如越界施工、尘土过度、未能维护公共道路、对蔬菜作物的破坏、油或淤积物对水的污染、对考古或文化遗产的破坏、未经批准或不完全燃烧引起的空气污染；(ii) 未能定期评估并及时更新承包商的环境-社会管理计划以应对出现的环境-社会-健康-安全新问题或预计出现的新风险或影响；(iii) 未能实施承包商的环境-社会管理计划；(iv) 在施工开始前未能从相关部门获得许可；(v) 未能提交环境-社会-健康-安全报告（见一般合同条款附录），或未能及时提交此类报告；(vi) 未能在规定时间内实施监理要求的补救措施（例如针对未遵守相关规定而应采取的补救措施）。 |
| 一般合同条款第41.1款 | 支付应根据合同的规定扣还预付款、扣留保留金和扣除应支付给业主的款项。项目监理核发支付证书后，业主将在六十（60）天内将项目监理在每期支付证书中所签证的金额支付给承包商。如果业主延误支付，将在下期支付时向承包商就延误支付的部分加付延期支付利息。利息从该笔款项应付之日起算至该笔款项实际支付之日止，按日计算。利率按付款当时商业借款年利率除以365得出的日利率计算。 |
| 一般合同条款第42.2款 | 如果补偿事件造成成本增加或使得工程无法在预计竣工日之前完成，则应增加合同价或顺延预计竣工日。项目监理应决定是否增加合同价和增加的数额，以及是否延长预计竣工日和延长的期限，上报业主，经业主同意后再变更。 |
| 一般合同条款第42.3款 | 一旦承包商提交了一个补偿事件对其成本预算所产生影响的资料和预测，项目监理应立即该资料进行审查，上报业主，经业主同意后对合同价作出相应的调整。如果认为承包商的成本预算不合理，上报业主，经业主同意后项目监理应根据自己对此作出的估算调整合同价格。项目监理应认为承包商对补偿事件能做出及时有效的反应。 |
| 一般合同条款第46.1款 | 合同价不可以根据一般合同条款第 46.1条的规定进行调整。 |
| 一般合同条款第47.1款 | 保留金比例：10%保留金限额为合同价的：*5*%  |
| 一般合同条款48.1款 | 全部工程的误期赔偿费为：合同价0.1%每天。最高赔偿额为最终合同价的10%*。**（通常来说，误期赔偿的比例为0.05％至0.10％之间，总赔偿额不超过合同价的5％－10％。如有分部完工工程且双方已议定分部工程的赔偿金额，则应在此列出。）* |
| 一般合同条款第50.1款 | 预付款为：预付款为合同价格的10%，预付款在合同签定后、且承包人提供了等额的预付款保函和合同的履约保函后28天内支付。出具无条件保函的银行须为：由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中原银行、中信银行、交通银行出具。。 |
| 一般合同条款第 50.3 款 | 付款将按如下方式扣回：每次中间支付扣回的比例不低于预付款总额的10%，并满足一下节点的要求。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 已完成工程百分比（a） | 扣回预付款的比例（b） | 扣回预付款的比例累计（c） |
| a≥30%a≥60%a≥80% | 50%30%20% | 50%80%100% |

 |
| 一般合同条款第51.1款 | 承包商 “不需要”提供环境-社会-健康-安全保证金  |
| 一般合同条款第51.1款 | 履约保函金额为：10%合同价格。银行保函须为无条件保函(详见第九章-合同格式)；如果最低评标价的投标严重不平衡或支付前置，要求投标人对工程量单中个别的或全部的细目做出详细的价格分析，以证明该报价和其建议的施工方法和计划之间是一致的。在对价格分析进行评价后，再考虑合同的付款条款，业主可以提高履约保证金额，并由承包人承担费用，使其足以保护在中标人不履约时业主不受财产的损失。由承包商确定出具无条件保函形式，应为以下方式之一：1、现金转账形式：交至住建局账户。2、由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中原银行、中信银行、交通银行出具的无条件保函。 |
| **第五节　完成合同** |
| 一般合同条款第57.1款 | 在缺陷责任期结束之前，承包商应向项目监理提交一份根据合同其应获得的全部款项的详细帐目。如该帐目正确完整，业主和项目监理应在收到帐目后的五十六（56）天内签发缺陷责任证书并核准应付给承包商的最终付款证书。如该帐目不合格，业主和项目监理则应在五十六（56）天内发出一份需修改和补充的明细单。如果承包商再次呈交的最终帐目仍不能令人满意，则由业主和项目监理决定应向承包商支付的金额并签发支付证书。 |
| 一般合同条款第58.1款 | 提交运行与维修手册的日期为竣工验收日期。提交竣工图纸的日期为竣工日期 |
| 一般合同条款第58.2款 | 未按一般合同条款第58.1款规定提交完工图纸或运行与维护手册应扣留的金额为人民币100000元。 |
| 一般合同条款第59.2款（7）款 | 最长延期完工的时间为：100天。 |
| 一般合同条款第61.1款 | 适用比例为：30%（该比例乘以未完工程金额将代表业主为继续完成这些未完成工程而需要发生的额外成本） |

注：与“环境”、“劳动和社会问题”有关的贷款条款应包含在特殊合同条款中。

第九章　合同格式

**目录**

预授标意向 110

中标通知书 111

合同协议书 112

履约保函 113

环境-社会-健康-安全保证金（如适用） 114

预付款银行保函 115

###

### 预授标意向

 签发日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

兹公布关于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）预授标意向。本次招标采用国内竞争性招标方式。自本意向发出之日起（不含发布日），投标人可以在3个工作日时间内：（1）要求就其投标的评审进行事后情况说明；和/或（2）按“投标人须知”第43.1款规定的程序，就预授标意向提交与招标过程有关的投诉。

评标结果概述如下：

（1）投标人列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | 开标时的唱标价 | 评标价 | 原因说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：若投标人因投标文件不响应、不符合资格标准或未经评估而被拒绝，则只填写唱标价而不填写评标价并在原因说明栏进行说明。

（2）推荐中标人信息

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称： |  |
| 地址： |  |
| 合同价格： |  |
| 合同期限： |  |
| 合同范围： |  |

授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字人名称及职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

业主名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 中标通知书

 签发日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（中标人名称）：

谨通知，贵方于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日为实施\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）以人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元的报价提交的，并根据投标人须知进行折扣和修改的投标已为我方接受。本次招标接受的合同价格为人民币 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元。

*[选择下列任一陈述：]*

请按招标文件第一章第38条的规定，在本中标通知书所附的已经我方签署的二份合同协议书原件上签字，并在收到本中标通知书后的14天内寄还我方。

请按合同规定，根据招标文件第九章提供的履约保函格式于28天内提交履约保函。

*或*

在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前，携带根据招标文件第九章规定的格式所开具履约保函，到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[插入详细地址]*，签署合同。

*［选择下列任一陈述：］*

我方接受指派\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为调解员。

*［或］*

我方不接受指派\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为调解员，并已将本中标通知书副本提交给指派机构：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。在此请求指派机构根据投标人须知第40.1款和一般合同条款第24.1款重新指派调解员。

授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字人名称及职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

业主名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件：合同协议书**

### 合同协议书

本协议书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“业主”）作为一方与\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元*[插入用大写和数字表示的合同价格]*（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。

2. 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

（1）中标通知书

（2）投标函

（3）补遗文件（如果有，插入补遗文件编号）

（4）特殊合同条款

（5）一般合同条款

（6）技术规范

（7）图纸

（8）标价的工程量清单

（9）特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3. 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4. 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

5. 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商方支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主代表签名： | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 承包商代表签名： | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 | \_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 |

### 履约保函

合同号和合同名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行名称和地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受益人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（业主名称）

履约保证函编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下称“承包商”）已与你方于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订了编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（工程名称）合同，并且鉴于上述合同要求承包商提交一份履约保函：

根据承包商的要求，我方在此不可撤销地保证，在收到你方第一次书面要求，说明承包商违背了合同规定后，我方将向你方支付总额不超过人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元*[插入用大写和数字表示的合同价格]*的保证金，我方将不挑剔、不争论，不需要你方证明或出示你方要求支付上述金额的背景或原因。

本保函有效期至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，任何要求本保函支付的通知必须在上述截止时间前送达我方办公室。

本保函受《见索即付保函统一规则》（国际商会第758号出版物）的约束。

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 银行名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 环境-社会-健康-安全保证金（如适用）

合同号和合同名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行名称和地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受益人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（业主名称）

**保函编号**：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下称“承包商”）已与你方于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订了编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_合同，并且鉴于上述合同要求承包商提交一份环境-社会-健康-安全保函：

根据承包商的要求，我方在此保证，在收到你方第一次书面要求，说明承包商未能履行合同规定的环境-社会-健康-安全义务后，我方将不可撤销地向你方支付总额不超过人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的保证金，我方将不挑剔、不争论，不需要你方证明或出示你方要求支付上述金额的背景或原因。

本保函有效期至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，任何要求本保函支付的通知必须在上述截止时间前送达我方办公室。

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 银行名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 预付款银行保函

合同号和合同名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行名称和地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受益人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

预付款保证函编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下称“承包商”）已与你方于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订了编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[插入工程简述]*合同，并且鉴于上述合同要求根据预付款保函支付人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元*[插入用大写和数字表示的合同价格]*的预付款：

根据承包商的要求，我方在此不可撤销地保证，在收到你方第一次书面要求，说明承包商将预付款用于实施和完成合同工程之外的其它目的后，我方向你方支付总额不超过人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元*[插入用大写和数字表示的合同价格]*的保证金。

本保函的支付条件是，承包商在其\_\_\_\_\_\_\_银行帐户（账户号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，开户行地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）上收到了上述预付款。

 显示承包商返还预付款的中期支付证书副本应该送达本银行。本保函的封顶金额应该随着承包商返还预付款的进度而逐步降低。本保函最晚应在以下两个日期中较早的日期到达时失效：

（1）本银行收到中期支付证书，显示合同价80%的金额已经被确认应支付给承包商；

（2）\_\_\_\_\_\_年\_\_\_ 月\_\_\_日。

因此，所有偿付要求须在此日期当日或之前送达我方办公室。

本保函受《见索即付保函统一规则》（国际商会第758号出版物）的约束。

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 银行名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 利益冲突的评审将针对所有递交投标文件的投标人进行。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 对总价合同，删去工程量清单，换为“单项工程价单”。 [↑](#footnote-ref-1)